##### Testaussuunnitelma

Aija Airaksinen, Eevaliisa Colb, Hannele Hakkarainen, Saara Nygren, Tuula Summanen ja Petteri Susi

28.3.2002

Helsingin yliopisto

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ohjaaja: Juha Gustafsson

Asiakkaat: Juha Gustafsson ja Inkeri Verkamo

# Johdanto

Perf-ohjelmisto testataan kolmessa vaiheessa. Moduulitestauksessa tarkistetaan, että jokainen yksittäinen moduuli tekee tehtävänsä oikein. Moduulitestaus tehdään pääosin lasilaatikkotestauksena (white box testing). Integrointitestauksessa testatut moduulit liitetään yhteen ja testataan kokonaisuuksina mustina laatikkoina (black box testing). Integrointitestaus kohdistuu moduulien välisiin rajapintoihin. Validointitestauksessa tarkistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut vaatimukset ja että se toimii halutussa ympäristössä.

# Moduulitestaus

Tämän vaiheen tavoitteena on löytää ohjelmiston osien rakenteelliset viat. Toiminnallista testausta voidaan alkaa tehdä heti kun rakenteellinen testaus on tehty.  Jokaisen moduulin logiikkaa testataan käymällä läpi kaikki moduulin läpi vievät erilaiset polut. Testiajurit luodaan tarpeen mukaan.

Moduulin sisäisen luokan koodaaja luo oman testiaineistonsa ja testaa luokan itse. Tämän lisäksi ainakin kriittisimmille ja kompleksisimmille osille joku toinen kuin ohjelmalogiikan suunnittelija luo omat testisarjat. Paikallisten tietorakenteiden toimivuus testataan. Lisäksi tarkistetaan ehtolauseet ja silmukat. Reunaehdot (tietorakenteiden ja silmukoiden) testataan viimeisenä. Moduulin luokkien keskinäinen toimivuus testataan siltä osin kuin se on tarpeellista  (luokan rajapinnan testaushan varmistaa luokan toimimisen sovitulla tavalla muiden luokkien kanssa).

# Integrointitestaus

Moduulitestausta seuraavassa integrointitestauksessa moduulit liitetään yhteen ohjelmistoksi. Seuraavassa selitetään integrointitestitapaukset moduuleittain. Testitapaukset on luotu moduulien rajapintojen perusteella.

## 3.1 Arvioija

Testi 3.1.1

Tarkoitus

Estimator-olion konstruktion virheenkäsittelyn testaus.

Kuvaus

Luodaan Estimator-olio, jolle annetaan (ei välttämättä mitään oikeaa dataa sisältävä) PerfResourceHandler-olio, viite johonkin aktiviteettikaavioon ja viite MetricConfiguration-olioon. Estimator-olion tulisi luoda ActivityDiagramHandler-olio, sekä ClassDiagramHandler-olio.

Testausolosuhteet

- Parametreissa annetut oliot ovat validit.

- Ensimmäisen parametrin arvo on null

- Toisen parametrin arvo on null

- Kolmannen parametrin arvo on null

- PerfResourceHandler-olio on virheellinen.

- ActivityDiagram-olio on virheellinen.

Odotettu tulos

- Konstruktori ei aiheuta poikkeusta.

- Saadaan poikkeus IllegalArgumentException.

- Saadaan poikkeus IllegalArgumentException.

- Saadaan poikkeus IllegalArgumentException.

- Saadaan poikkeus IllegalArgumentException.

- Saadaan poikkeus IllegalArgumentException.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.1.2

Tarkoitus

Estimate-luokan rajapinnan testaus.

Kuvaus

Muodostetaan Estimate-olio antaen sille jotkin arvot konstruktorissa.

Testausolosuhteet

- Konstruktorissa annetut arvot olivat validit. Kutsutaan getNumericEstimate-metodia.

- Konstruktorissa annetut arvot olivat validit. Kutsutaan getExecutionPath-metodia.

- Konstruktorissa annetut arvot olivat validit. Kutsutaan getExecutionPathString-metodia.

- Konstruktorissa annetut arvot olivat validit. Kutsutaan getLoopType-metodia.

- Konstruktorille annettu loopType-parametrin arvo on virheellinen.

- Konstruktorille annettu executionPath-Vectorin arvo on null.

- Konstruktorille annettu executionPath-Vector on tyhjä.

Odotettu tulos

- Numeerinen arvio on validi.

- Saatu vektori sisältää ainakin yhden String-alkion, jonka arvo ei ole null.

- Saadaan String, jonka arvo ei ole null.

- Saadaan arvo, joka on jokin Estimate.LOOP_-vakioiden arvoista.

- Konstruktori aiheuttaa poikkeuksen IllegalArgumentException.

- Konstruktori aiheuttaa poikkeuksen IllegalArgumentException.

- getExecutionPath-kutsu palauttaa tyhjän vektorin.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.1.3

Tarkoitus

Arvioiden kysely Estimator-oliolta.

Kuvaus

Kutsutaan estimate-metodia validille Estimator-oliolle. Kutsutaan tämän jälkeen getEstimate-metodia validille Estimator-oliolle.

Testausolosuhteet

- MetricConfiguration, joka annettiin Estimator-oliolle sen konstruktiossa, sisälsi arviotyypin, jota kysytään getEstimate-kutsussa.

- MetricConfiguration, joka annettiin Estimator-oliolle sen konstruktiossa, ei sisältänyt arviotyyppiä, jota kysytään getEstimate-kutsussa.

- Kutsutaan getEstimate-metodia Estimator-oliolle, jolle ei sen elinkaaren aikana olla vielä kutsuttu estimate-metodia.

Odotettu tulos

- Validi Estimate-olio.

- getEstimate-metodi palauttaa arvon null.

- getEstimate-metodi aiheuttaa IllegalStateException-poikkeuksen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

## 3.2 Aktiviteettikaavion käsittelijä

Testi 3.2.1

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata toimiikoPerfActivityDiagram-luokan metodi expand oikein, eli muutetaanko parametrina saatu CActivityDiagram oikein PerfActivityDiagramiksi.

Kuvaus

Kutsutaan ActivityDiagramHandlerin metodia expand. Tarkistetaan, että metodi muodostaa ja palauttaa PerfActivityDiagram-tyyppisen olion, jonka alikaaviot on lisätty oikein "pääaktiviteettikaavioon".  Koska metodi expand on rekursiivinen, on käytännössä testattava päättyykö rekursio kaikissa tapauksissa ja saavutetaanko kaikki CActivityDiagramin solmut.

Testausolosuhteet

- CActivityDiagramin alkusolmu on null.

- CActivityDiagramissa ei ole aliaktiviteettikaavioita.

- CActivityDiagramissa on  aliaktiviteettikaavioita ja niiden aliaktiviteettikaavioita.

- CActivityDiagramissa  on silmukoita.

- CActivityDiagramissa  on aliaktiviteettikaavio silmukan sisäisessä solmussa.

Odotettu tulos

- Aiheuttaa poikkeuksen eikä palauta PerfActivityDiagramia.

- Palauttaa CDiagramin mukaisen PerfActivityDiagramin.

- Palauttaa CDiagramin mukaisen PerfActivityDiagramin, joka on laajennettu siten, että aliaktiviteettikaavioita ei ole.

- Palauttaa CDiagramin mukaisen PerfActivityDiagramin, jossa ei ole siirtymiä silmukan sisältä silmukan alkusolmuun.

- Palauttaa CDiagramin mukaisen PerfActivityDiagramin, joka on laajennettu asianmukaisesti.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.2.2

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata toimiiko metodi depthFirstTraversal oikein, eli löydetäänkö PerfActivityDiagramin kaikki suorituspolut.

Kuvaus

Kutsutaan ActivityDiagramHandlerin metodia depthFirstTraversal.Tarkistetaan, että metodi muodostaa suorituspolut oikein ja tallentaa ne ExecutionPathContainer rakenteeseen oikein.  Koska metodi depthFirstTraversal on rekursiivinen on käytännössä testattava päättyykö rekursio kaikissa tapauksissa ja saavutetaanko kaikki PerfActivityDiagramin suorituspolut .

Testausolosuhteet

- PerfActivityDiagramin alkusolmu on null.

- PerfActivityDiagramin alkusolmu ei ole null.

Odotettu tulos

- Aiheuttaa poikkeuksen.

- Etsii kaikki PerfActivityDiagramin suorituspolut ja tallentaa ne ExecutionPathContainer-rakenteeseen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.2.3

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata toimiiko metodi getExecutionPathIterator oikein, eli palauttaako se viitteen ExecutionPathIteratoriin.

Kuvaus

Kutsutaan ActivityDiagramHandlerin metodia getExecutionPathIterator. Tarkistetaan, että metodi luo uuden ExecutionPathIteratorin, jolle annetaan konstruktorissa viite ExecutionPathContainer-rakenteeseen.

Testausolosuhteet

- ExecutionPathIteratoria ei voida luoda.

- ExecutionPathIterator voidaan luoda.

Odotettu tulos

- Aiheuttaa poikkeuksen.

- Palauttaa viitteen luomaansa ExecutionPathIteratoriin.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

## 3.3 Vuorovaikutuskaavion käsittely

Testi 3.3.1

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, luoko vuorovaikutuskaavion käsittelijä PerfActivityDiagram-olion  metodilla  getObjectInformation.

Kuvaus

Kutsutaan metodia getObjectInformation ja annetaan sille parametrina PerfActivityNode-olio. Tarkistetaan, että metodi muodostaa ja palauttaaPerfActivityDiagram-tyyppisen olion, jonka solmuissa on ExecutionPathNode-oliot.

Testausolosuhteet

- Parametrinä annetaan PerfActivityNode-olio, jossa on viite CCollaborationDiagram-olioon. CCollaborationDiagram-oliosta löytyy kaikki tarvittava tieto PerfActivityDiagram-olion ja sen solmujen ExecutionPathNode-olioiden muodostamista varten (oliot, viestit, stereotyypit ja järjestysnumerot).

- Parametrinä annetaan PerfActivityNode-olio, jossa on viiteCCollaborationDiagram-olioon. CCollaborationDiagram-oliosta puuttuu tarvittavaa tietoa PerfActivityDiagram-olion   tai

- sen solmujen ExecutionPathNode-olioiden muodostamista varten.

- Parametrinä annetaan PerfActivityNode-olio, jolla ei ole viitettä CCollaborationDiagram-olioon

Odotettu tulos

- Palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jonka solmuissa on ExecutionPathNode-oliot.

- Ohjelma antaa virheilmoituksen eikä palauta PerfActivityDiagram-oliota.

- Ohjelma antaa virheilmoituksen eikä palauta PerfActivityDiagram-oliota.

- Ohjelma antaa virheilmoituksen eikä palauta PerfActivityDiagram-oliota.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.2

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio PerfActivityDiagram-olion oikein.

Kuvaus

Annetaan parametrina getObjectInformation(PerfActivityNode node)-metodille PerfActivityNode-olio, jossa on CCollaborationDiagram-olio, ja tarkistetaan, että se muodostaa kaavion oikein.

Testausolosuhteet

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita, ja viestejä niiden välillä. Kaavio ei haaraudu eikä siinä ole silmukoita.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaavio jakautuu kerran, ja haaroilla on todennäköisyydet. Todennäköisyyksien summa on yksi.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaavio jakautuu useamman kerran, ja kaikilla haaroilla on todennäköisyydet. Yhden haarautumisen haarojen todennäköisyyksien summa on yksi.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaaviossa on silmukoita. Silmukoissa on minimi, maksimi ja tyypillisin läpikäyntikertojen lukumäärä.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaaviossa on silmukoita, joiden sisällä on silmukoita. Silmukoissa on minimi, maksimi ja tyypillisin läpikäyntikertojen lukumäärä.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaaviossa on silmukoita, niiden sisällä silmukoita ja kaavio jakaantuu. Silmukoissa on minimi, maksimi ja tyypillisin läpikäyntikertojen lukumäärä. Haaroilla on todennäköisyys.

- CCollaborationDiagram-oliossa on olioita ja viestejä niiden välillä. Kaaviossa on silmukoita, niiden sisällä silmukoita ja kaavio jakautuu.

  - Silmukasta puuttuu minimi

  - Silmukasta puuttuu maksimi

  - Silmukasta puuttuu tyypillisin läpikäyntien lukumäärä

  - Useammalta kuin yhdeltä haaralta samassa haarautumisessa puuttuu todennäköisyys (jos vain yhdeltä puuttuu, sen todennäköisyys voidaan laskea muista)

  - Yhden haarautumisen todennäköisyyksien summa ei ole yksi.

Odotettu tulos

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jossa on vain yksi solmu.

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jossa on juurisolmu, jolla on kaksi lasta. Nämä lapset ovat kaavion lehtisolmut. Haarautumisen todennäköisyydet ovat oikein kaavion transitioissa.

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jonka solmut on muodostettu interaktiokaavion haarojen mukaan. Aktiviteettikaaviossa on yksi juurisolmu ja niin monta lehtisolmua, kuin on haaroja. Haarojen todennäköisyydet ovat oikein.

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jossa on yksi juurisolmu ja yksi lapsisolmu. Silmukat on toteutettu siten, että ylimpänä on silmukan aloittava solmu.

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jossa on yksi juurisolmu ja yksi lapsisolmu. Silmukat on toteutettu siten, että ylimpänä on silmukan aloittava solmu, ja silmukkaan kuuluvat muut solmut,tietävät, mihin silmukkaan ne kuuluvat. Silmukan sisällä olevat solmut tietävät vain seuraavaksi ylemmällä tasolla olevan silmukan.

- InteractionDiagramHandler-olio palauttaa PerfActivityDiagram-olion, jossa on yksi juurisolmu, ja niin monta lapsisolmua, kuin siinä on haaroja. Silmukat on toteutettu kuten kohdassa 5. sanotaan.

- a-e. Palauttaa virheilmoituksen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.3

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio ExecutionPathNode-oliot oikein, kun halutaan ExecutionPathNode-olioihin luotavien olioiden joukko ja ei-keko-olioiden joukko (tehdään yläraja-arvio).

Kuvaus

Annetaan getObjectInformation-metodille parametrina node, jossa on viite CCollaborationDiagram-olioon. Tarkistetaan miten se muodostaa ExecutionPathNode-oliot.

Testausolosuhteet

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen olio luo toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen tuhoaa toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja niiden välillä on CMessage-olio, jonka stereotyyppi on jotain muuta kuin "create" tai "destroy".

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja niiden välillä on kaksi CMessage-oliota. Toisen CMessage-olion stereotyyppi on "create" ja toisen jokin muu kuin "create" tai "destroy"

- CCollaborationDiagram-oliossa on useampi CObject-olio ja niiden välillä on "create"- ja muita kuin "destroy"-stereotyypin  sisältäviä  CMessage-olioita. Ainakin yksi CObject-olio on useamman "create"-viestin ja useamman muun kuin "create"- tai "destroy"-viestin vastaanottaja. Kaavio ei haaraannu eikä siinä ole silmukoita.

- Muutoin sama kuin kohta 5., mutta kaavio haaraantuu.

- Muutoin sama kuin kohta 5., mutta kaaviossa on silmukoita.

- Muutoin sama kuin kohta 5., mutta kaavio haaraantuu ja siinä on silmukoita.

- CCollaborationDiagram-oliossa on useampi CObject-olio, ja niiden välillä  on kaikenlaisia CMessage-olioita. ("create", "destroy" ja muita). Useammalla viestillä on sama vastaanottaja. Kaavio ei haaraannu eikä siinä ole silmukoita.

- Muutoin sama kuin kohta 10., mutta kaavio haaraantuu.

- Muutoin sama kuin kohta10., mutta kaaviossa on silmukoita.

- Muutoin sama kuin kohta 10,. mutta kaaviossa on silmukoita ja se haaraantuu.

- CMessage-oliosta puuttuu stereotyyppi.

- Viestiltä puuttuu vastaanottava olio.

Odotettu tulos

- Yksi PerfActivityNode, jonka sisällä on ExecutionPathNode. ExecutionPathNode-oliossa on myObjectSet ja myNonHeapObjectSet. MyObjectSet-oliossa on yksi ObjectSetNode-solmu, jossa on luotavan olion luokan oid ja lukumäärä yksi. MyNonHeapObjectSet-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jonka sisällä on ExecutionPathNode. ExecutionPathNode-oliossa on myObjectSet ja myNonHeapObjectSet. Molempien olioiden Vectorit ovat tyhjiä.

- Yksi PerfActivityNode, jonka sisällä on ExecutionPathNode. ExecutionPathNode-oliossa on myObjectSet ja myNonHeapObjectSet. MyNonHeapObjectSet-oliossa on yksi ObjectSetNode-solmu, jossa on viestin vastaanottavan olion luokan oid. MyObjectSet-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jonka sisällä on ExecutionPathNode. ExecutionPathNode-oliossa on myObjectSet ja myNonHeapObjectSet. Molemmissa olioissa on yksi solmu. MyObjectSet-olion solmussa on luotavan olion luokan oid ja lukumäärä yksi ja myNonHeapObjectSet-olion solmussa toisen viestin vastaanottajan luokan oid.

- Yksi PerfActivityNode, jonka sisällä on ExecutionPathNode. ExecutionPathNode-oliossa myObjectSet ja myNonHeapObjectSet. MyObjectSet-oliossa on luotavien olioiden luokkien oid:t ja lukumäärä, kuinka monta kertaa tällainen olio luotiin. Yksi luokan oid on vain yhdessä solmussa. MyNonHeapObjectSet-oliossa on niiden viestien vastaanottajien luokkien oid:t, joiden stereotyyppi oli muuta kuin "create" tai "destroy". Mikään luokan oid ei ole myNonHeapObjectSet-oliossa kahteen tai useampaan kertaan.

- Muutoin samoin kuin kohdassa 5., mutta useampi PerfActivityNode, joissa on kussakin ExecutionPathNode-olio.  Olioinformaaatio jakautuu ExecutionPathNode-olioihin siten, että haarautumisen aloittavan viestin vastaanottajan luokan oid ja stereotyyppi ovat ensimmäisiä lapsi-PerfActivityNode-olion ExecutionPathNode-oliossa.

- Muutoin samoin kuin kohdassa 5., mutta PerfActivityLoop, jossa ExecutionPathNode-olio sijaitsee, tai jos silmukoita oli useita, useampi PerfActivityLoop, joiden ExecutionPathNode-olioihin viestien ja luokkien tiedot on jaettu.

- Kuten kohdissa 6. ja 7.

- Kuten kohdassa 5. Niistä viesteistä, joiden stereotyyppi oli "destroy", ei ole kerätty tietoa

- Kuten kohdassa 6. Niistä viesteistä, joiden stereotyyppi oli "destroy", ei ole kerätty tietoa.

- Kuten kohdassa 7. Niistä viesteistä, joiden stereotyyppi oli "destroy", ei ole kerätty tietoa.

- Kuten kohdassa 8. Niistä viesteistä, joiden stereotyyppi oli "destroy", ei ole kerätty tietoa.

- Ohjelma antaa virheilmoituksen.

- Ohjelma antaa virheilmoituksen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.4

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio ExecutionPathNode-oliot oikein, kun halutaan ExecutionPathNode-oliot, joissa on pelkkä oliosekvenssi (tehdään alaraja-arvio).

Kuvaus

Annetaan getObjectInformation-metodille parametrina node, jossa on viite CCollaborationDiagram-olioon. Tarkistetaan miten se muodostaa ExecutionPathNode-oliot.

Testausolosuhteet

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen olio luo toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen tuhoaa toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja niiden välillä on CMessage-olio, jonka stereotyyppi on jotain muuta kuin "create" tai "destroy". Ei silmukoita eikä haaroja.

- CCollaborationDiagram-oliossa onCObject-olioita, joiden välillä on CMessage-olioita. Viestien stereotyyppinä on "create" ja "destroy".

- CCollaborationDiagram-oliossa on CObject-olioita, joiden välillä on CMessage-olioita. Niiden stereotyyppeinä on kaikkia edellä mainittuja ("create", "destroy" ja muut).Kavio ei haaraannut eikä siinä ole silmukoita.

- Muutoin sama kuin 5., mutta kaavio haaraantuu.

- Muutoin sama kuin 5., mutta kaaviossa on silmukoita.

- Muutoin sama kuin 5., mutta kaaviossa on silmukoita ja se haaraantuu.

- Viestiltä puuttuu vastaanottaja.

Odotettu tulos

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion. ObjectSequence-oliossa on yksi solmu, jonka stereotyyppi on "create" ja luokan oid on kaaviossa luotavan olion luokan oid.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion. ObjectSequence-oliossa on yksi solmu, jonka stereotyyppi on "destroy" ja luokan oid on kaaviossa tuhottavan olion luokan oid.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion. MyObjectSequence-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion. MyObjectSequence-olion solmuissa on tieto viestien stereotyypeistä ja vastaanottavien olioiden luokkien oid:sta. Solmut ovat Vectorissa viestien järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä.

- Kuten kohta  4. Niitä viestejä ei käsitellä, joiden stereotyyppi ei ole "create" tai "destroy".

- Kuten kohta 5., mutta solmuja on useita. Viestien tiedot on jaettu ExecutionPathNode-olioihin siten, että haarautumisen aloittavan viestin tieto on PerfActivityNode-olion lapsisolmun ExecutionPathNode-olion myObjectSequence-olion Vectorissa ensimmäisenä.

- Kuten kohta 4., mutta solmu on PerfActivityLoop tai kaaviossa on useita PerfActivityLoop-solmuja. Silmukan aloittavan viestin tiedot ovat silmukan noden myObjectSequence-oliossa ensimmäisenä.

- Kuten kohdat 6. ja 7.

- Palauttaa virheilmoituksen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.5

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio ExecutionPathNode-oliot oikein, kun halutaan ExecutionPathNode-oliot, joissa on oliosekvenssi ja ei-keko-olioiden joukko (tehdään yhdistetty arvio).

Kuvaus

Annetaan getObjectInformation-metodille parametrina node, jossa on viite CCollaborationDiagram-olioon. Tarkistetaan miten se muodostaa ExecutionPathNode-oliot.

Testausolosuhteet

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen olio luo toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen tuhoaa toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja niiden välillä on CMessage-olio, jonka stereotyyppi on jotain muuta kuin "create" tai "destroy".

- CCollaborationDiagram-oliossa on useita CObject-olioita ja niiden välillä CMessage-olioita, joiden stereotyyppeinä on kaikkia edellä mainittuja tyyppejä. Ei haaroja eikä silmukoita.

- Kuten 4., mutta kaavio haaraantuu.

- Kuten 4., mutta kaaviossa on silmukoita.

- Kuten 4., mutta kaavio haaraantuu ja siinä on silmukoita.

Odotettu tulos

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio. ExecutionPathNode sisältää myObjectSequence-olion ja myNonHeapObjectSet-olion. ObjectSequence-oliossa on yksi solmu, jonka stereotyyppi on "create" ja luokan oid on kaaviossa luotavan olion luokan oid. MyNonHeapObjectSet-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion ja myNonHeapObjectSet-olion. ObjectSequence-oliossa on yksi solmu, jonka stereotyyppi on "destroy" ja luokan oid on kaaviossa tuhottavan olion luokan oid. MyNonHeapObjectSet-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio, joka sisältää myObjectSequence-olion ja myNonHeapObjectSet-olion. MyNonHeapObjectSet-olion Vectorissa on yksi solmu, jonka stereotyyppi on viestin stereotyyppi ja luokan oid on kaaviossa tuhottavan olion luokan oid. MyObjectSequence-olion Vector on tyhjä.

- Yksi PerfActivityNode, jossa on ExecutionPathNode-olio. Olio sisältää myObjectSequence- ja myNonHeapObjectSet-oliot. MyObjectSequence-olion Vectorissa on luotavien ja tuhottavien olioiden tiedot (luodaanko vai tuhotaanko ja vastaanottavan olion luokan oid) järjestyksessä ja myNonHeapObjectSet-olion Vectorissa on kerran jokaisen muun kuin luotavan tai tuhottavan olion luokan oid.

- Kuten 4., mutta PerfActivityNode-olioita on useita. Viestien tiedot jakautuvat eri ExecutionPathNode-olioille siten, että haaraantumisen aloittavan viestin tiedot ovat ensimmäisinä myNonHeapObjectSet-oliossa tai myObjectSequence-oliossa.

- Kuten 4., mutta PerfActivityNode-olion tilalla on PerfActivityLoop-olio, tai useita, jos silmukoita on useita.

- Kuten 5 ja 6 yhdessä.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.6

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio ExecutionPathNode-oliot oikein, kun halutaan kaikki tiedot (tehdään sekä yläraja-, alaraja-. että yhdistetty arvio ).

Kuvaus

Annetaan getObjectInformation-metodille parametrina solmu, jossa on viite CCollaborationDiagram-olioon. Tarkistetaan miten se muodostaa ExecutionPathNode-oliot.

Testausolosuhteet

Testataan kuten edellisissä testeissä.

Odotettu tulos

Yhdistellen kuten edellisissä testeissä. ExecutionPathNode sisältää aina kaikkien kolmen tyyppiset Vectorit.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.3.7

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, muodostaako InteractionDiagramHandler-olio ValidClasses-olion luokkien nimien joukon oikein.

Kuvaus

Annetaan getObjectInformation-metodin parametrina PerfActivityNode, johon liittyy CCollaborationDiagram, ja tarkistetaan, että metodi palauttaa ValidClasses-olion  sen mukaan täytettynä.

Testausolosuhteet

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja ensimmäinen olio luo toisen.

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CObject-oliota, ja niiden välissä CMessage-olio, jonka stereotyyppi on jotain muuta kuin "create".

- CCollaborationDiagram-oliossa on kaksi CMessage-oliota, jotka kummatkin luovat olion, jolla on sama luokan oid.

- CCollaborationDiagram-oliossa on useita CObject-olioita, joiden välillä on useita CMessage-olioita. CMessage-olioiden stereotyyppeinä on kaikkia tyyppejä.

- Luotavan CObject-olion luokan oid on väärä (luokkaa ei löydy luokkakaavioista).

Odotettu tulos

- ValidClasses-olion Vectorissa on luotavan olion luokan nimi.

- ValidClasses-olion Vector on tyhjä.

- ValidClasses-olion Vectorissa on kerran luotavan olion luokan nimi.

- ValidClasses-olion Vectorissa on kerran kunkin luotavan olion luokan nimi. Yksikään nimi ei ole sama.

- Palauttaa virheilmoituksen.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

## 3.4 Luokkakaavion käsittely

Testi 3.4.1

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko luokan ClassDiagramHandler getSize-metodi oikein.

Kuvaus

Kutsutaan metodia getSize aktiviteettikaavion, mutta ei luokkakaavion sisältämällä luokan tunnuksella, aktiviteettikaaviossa ja luokkakaaviossa olevalla tunnuksella, muuten muodollisesti oikealla luokan tunnuksella, tyhjällä merkkijonolla, null-Stringillä ja muulla tyypillä kuin merkkijonolla. Tarkistetaan, että metodi toimii odotetusti.

Testausolosuhteet

- Parametrinä annetaan luokkakaaviossa ja aktiviteettikaaviossa oleva luokan tunnus.

- Parametrinä annetaan ei-luokkakaaviossa-oleva, mutta aktiviteettikaaviossa oleva luokan tunnus.

- Parametrinä annetaan muodollisesti oikea tunnus, jota ei kuitenkaan löydy kaavioista.

- Parametri on tyhjä merkkijono tai null-viite.

Odotettu tulos

- Palauttaa luokan koon.

- SymbolicClassSize:n konstruktori aiheuttaa ClassSizeExceptionin.

- SymbolicClassSize:n konstruktori aiheuttaa ClassSizeExceptionin.

- Metodi aiheuttaa IllegalArgumentExceptionin.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.2

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko NumericClassSizeStoragen getNumericClassSize-metodi odotetusti.

Kuvaus

Annetaan metodin parametrina luokkakaaviossa oleva, mutta ei NumericClassSizeStorage-ilmentymässä oleva luokan tunnus sekä ilmentymässä oleva luokan tunnus. Lisäksi annetaan tunnus, jota ei ole luokkakaaviossa.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan aktiviteettikaaviossa oleva tunnus, joka löytyy varastosta.

- Parametrina annetaan aktiviteettikaaviossa oleva tunnus, jota ei löydy varastosta.

- Parametrina annetaan tunnus, jota ei ole aktiviteettikaaviossa.

### Odotettu tulos

- Metodi palauttaa luokan koon.

- Metodi palauttaa arvon –1.

- Metodi palauttaa arvon –1.

### Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.3

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko luokan NumericClassSize metodi getSize.

Kuvaus

Annetaan getSize-metodille parametrina aktiviteettikaavion sisältämän luokan tunnus tai tunnus, joka ei ole luokkakaaviossa, aktiviteettikaavion sisältämä luokan tunnus, joka on luokkakaaviossa ja muuten muodollisesti oikea tunnus.

Testausolosuhteet

- Parametrinä annetaan tunnus, joka on aktiviteettikaaviossa, mutta ei luokkakaaviossa.

- Parametrinä annetaan tunnus, joka on aktiviteetti- ja luokkakaaviossa.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa luokan koon, jos sille on annettu oletuskoko, muuten palauttaa –1.

- Metodi palauttaa luokan koon, jos alemmilla tasoilla ei tapahdu virheitä tai poikkeuksia.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

#### Testi 3.4.4

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko luokan UserDefinedClassSizes metodi getUserDefinedClassSize.

Kuvaus

Annetaan getUserDefinedClassSize-metodille parametrina tunnus, joka löytyy ilmentymästä UserDefinedClassSizes sekä tunnus, jota ei löydy.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan tunnus, joka löytyy ilmentymästä UserDefinedClassSizes.

- Parametrina annetaan tunnus, jota ei löydy ilmentymästä.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa luokan koon.

- Metodi palauttaa arvon –1.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

#### Testi 3.4.5

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko luokan NumericClassSizeStorage metodi addNumericClassSize.

Kuvaus

Annetaan addNumericClassSize -metodille parametrina muodollisesti oikea luokan tunnus, tyhjä merkkijono, null tai jo ilmentymään lisätty tunnus.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan muodollisesti oikea luokan tunnus.

- Parametrina annetaan tyhjä merkkijono.

- Parametrina annetaan null.

- Parametrina annetaan jo ilmentymään lisätty tunnus.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa arvon true.

- Metodi aiheuttaa IllegalArgumentExceptionin.

- Metodi aiheuttaa IllegalArgumentExceptionin.

- Metodi aiheuttaa ClassSizeExceptionin.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

#### Testi 3.4.6

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko SymbolicClassSizeStoragen metodi getInstance.

Kuvaus

Suoritetaan metodi.

Testausolosuhteet

- Suoritetaan metodi.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa viitteen ilmentymään SymbolicClassSizeStorage.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.7

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko SymbolicClassSizeStoragen metodi getSymbolicClassSize.

Kuvaus

Annetaan metodille parametrina luokan tunnus, joka löytyy ilmentymästä SymbolicClassSizeStorage ja tunnus, jota ei löydy.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan luokan tunnus, joka löytyy ilmentymästä SymbolicClassSizeStorage.

- Parametrina annetaan luokan tunnus, jota ei löydy ilmentymästä.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa SymbolicClassSize-olion viitteen.

- Metodi palauttaa SymbolicClassSize-olion viitteen, jos uuden olion luonti onnistuu. Muutoin aiheutuu ClassSizeException.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.8

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko luokan SymbolicClassSize metodi getSize.

Kuvaus

Annetaan metodille parametrina CClassDiagram-ilmentymässä olevan luokan tunnus ja sellainen tunnus, jota ei ole ilmentymässä.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan luokan tunnus, joka löytyy CClassDiagram-ilmentymästä.

- Parametrina annetaan luokan tunnus, jota ei löydy CClassDiagram-ilmentymästä.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa luokan koon, jos alemman tason osat toimivat normaalisti.

- Metodi palauttaa arvon –1.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.9

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko ValidClasses-luokan metodi isReference.

Kuvaus

Annetaan metodille ensin luokan tunnus, joka löytyy luokasta ValidClasses ja sitten tunnus, jota ei löydy.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan luokan tunnus, joka löytyy luokasta ValidClasses.

- Parametrina annetaan luokan tunnus, jota ei löydy luokasta ValidClasses.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa true.

- Metodi palauttaa false.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.10

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko AttributeTypeSize-ilmentymän metodi getAttributeTypeSize.

Kuvaus

Parametrina annetaan merkkijono, AttributeTypeSizes-ilmentymästä löytyvä ja sellainen, jota sieltä ei löydy.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan attribuuttityyppi, joka löytyy AttributeTypeSizes-ilmentymästä.

- Parametrina annetaan attribuuttityyppi, jota ei löydy ilmentymästä.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa luokan koon.

- Metodi palauttaa arvon 0.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.11

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko AttributeTypeSize-ilmentymän metodi addAttributeTypeSize.

Kuvaus

Annetaan metodille parametrina laillinen merkkijono tai null ja kokona –1,0 ja suuri kokonaisluku.

Testausolosuhteet

- Parametreina annetaan laillinen merkkijono ja kokona 0 tai suuri kokonaisluku,

- Parametrina annetaan tyhjä merkkijono.

- Parametreina annetaan laillinen merkkijono ja koko –1.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa true-arvon.

- Metodi palauttaa false-arvon.

- Metodi palauttaa false-arvon.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.4.12

Tarkoitus

Tarkoituksena on testata, toimiiko AdditionalSizes-ilmentymän metodi getAdditionalSize.

Kuvaus

Annetaan parametrina luokan tunnus, joka löytyy AdditionalSizes luokasta sekä tunnus, jota ei löydy.

Testausolosuhteet

- Parametrina annetaan muodollisesti laillinen tunnus, jota ei kuitenkaan löydy ilmentymästä AdditionalSizes.

- Parametrina annetaan tunnus, joka löytyy luokasta AdditionalSizes.

Odotettu tulos

- Metodi palauttaa arvon –1.

- Metodi palauttaa luokan lisäkoon, joka on positiivinen kokonaisluku.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

## 3.5 Tiedostonkäsittely

Testi 3.5.1

Tarkoitus

Testata, toimiiko attribuuttien tyyppien kokoinformaation haku levyltä.

Kuvaus

Haetaan kokoinformaatiota sisältävä tiedosto nimen perusteella kutsumalla PerfFileHandlerin getAttributeTypeSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä tiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.2

Tarkoitus

Testata, toimiiko attribuuttien tyyppien kokoinformaation haku oletustiedostosta levyltä.

Kuvaus

Haetaan kokoinformaatiota sisältävä oletustiedosto kutsumalla PerfFileHandlerin getAttributeTypeSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä oletustiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.3

Tarkoitus

Testata, toimiiko luokankokoinformaation haku levyltä.

Kuvaus

Haetaan kokoinformaatiota sisältävä tiedosto nimen perusteella kutsumalla PerfFileHandlerin getClassSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä tiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.4

Tarkoitus

Testata, toimiiko luokankokoinformaation haku oletustiedostosta levyltä.

Kuvaus

Haetaan kokoinformaatiota sisältävä oletustiedosto kutsumalla PerfFileHandlerin getClassSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä oletustiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.5

Tarkoitus

Testata, toimiiko UserDefinedClassSizes-kokovarasto-olion palautus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin getUserDefinedClassSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä oletustiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut käyttäjän määrittelemien koko luokan kokojen osalta.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.6

Tarkoitus

Testata, toimiiko AdditionalSizes-kokovarasto-olion palautus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin getAdditionalSizes-metodia. Tarkastetaan palautettu kokoinformaatio ja verrataan sitä oletustiedoston sisältöön.

Testausolosuhteet

- Tiedosto löytyy levyltä.

- Tiedostoa ei löydy levyltä.

- Tiedosto löytyy mutta se on korruptoitunut käyttäjän määrittelemien luokan lisäkokojen osalta.

Odotettu tulos

- Kokoinformaatio on oikea.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston puuttumisesta.

- Metodi aiheuttaa SizeFileExceptionin, jonka viestiosassa kerrotaan tiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.7

Tarkoitus

Testata, toimiiko luokankokoinformaatiota sisältävien tiedostonimien palautus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin getClassSizeResources-metodia. Tarkastetaan palautettu tiedostolista.

Testausolosuhteet

- Tiedostoja löytyy levyltä.

- Tiedostoja ei löydy levyltä.

Odotettu tulos

- Lista on oikea.

- Palautuu tyhjä lista.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.8

Tarkoitus

Testata, toimiiko attribuuttien tyyppien kokoinformaatiota sisältävien tiedostonimien palautus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin getAttributeSizeResources-metodia. Tarkastetaan palautettu tiedostolista.

Testausolosuhteet

- Tiedostoja löytyy levyltä.

- Tiedostoja ei löydy levyltä.

Odotettu tulos

1.   Lista on oikea.

2.   Palautuu tyhjä lista.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.9

Tarkoitus

Testata, toimiiko UserDefinedClassSizes- ja AdditionalSizes-kokovarasto-olioiden tallentaminen levylle.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin saveClassSizes-metodia. Tarkastetaan tulostiedoston sisältö levyltä.

Testausolosuhteet

Kokovarasto-oliot ovat kelvollisia (tarkastetaan aina ennen kuin metodia kutsutaan).

Odotettu tulos

Tulostiedostossa on oikeat tiedot.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.10

Tarkoitus

Testata, toimiiko AttributeTypeSizes-kokovarasto-olion tallentaminen levylle.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin saveAttributeTypeSizes-metodia. Tarkastetaan tulostiedoston (oletustiedosto attribuuttien tyyppien koille) sisältö levyltä.

Testausolosuhteet

Kokovarasto-olio on kelvollinen (tarkastetaan aina ennen kuin metodia kutsutaan).

Odotettu tulos

Tulostiedostossa on oikeat tiedot.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.11

Tarkoitus

Testata, toimiiko käyttäjän määrittelemien luokankokojen oletustiedoston asetus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin setClassSizeDefaultResource-metodia. Tarkastetaan muuttuiko CLASS_SIZES_FILE:n arvo Preferences-oliossa.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Oletustiedosto on muuttunut.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.5.12

Tarkoitus

Testata, toimiiko attribuuttien tyyppien kokojen oletustiedoston asetus.

Kuvaus

Kutsutaan PerfFileHandlerin setAttributeTypeSizeDefaultResource-metodia. Tarkastetaan muuttuiko ATTRIBUTE_SIZES_FILE:n arvo Preferences-oliossa.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Oletustiedosto on muuttunut.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

3.6 Käyttöliittymä

Testi 3.6.1

Tarkoitus

Testata, toimiiko PerfWindow:n käyttöliittymäkomponenttien tapahtumankäsittely.

Kuvaus

Aiheutetaan käyttöliittymäkomponenttien (molempien välilehtien alasvetovalikko sekä kaikki painikkeet) tapahtumia ja katsotaan, tapahtuvatko niihin assosioidut toiminnot.

Testausolosuhteet

1.   Käytetään alasvetovalikkoa.

2.   Käytetään "Save to file" –painiketta.

3.   Käytetään "Cancel" –painiketta.

- Käytetään "Set as default" –painiketta.

Odotettu tulos

- Valitun tiedoston sisältämät kokotiedot tulevat näkyviin (tai tulostuu virheilmoitus jos tiedosto on korruptoitunut tai sitä ei löydy).

- Kokotietojen tallennus tapahtuu.

- Ikkuna sulkeutuu.

- Oletustiedosto asettuu.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.6.2

Tarkoitus

Testata, toimiiko PerfResourceActionEvent-tapahtumien käsittely.

Kuvaus

Aiheutetaan PerfResourceActionEvent-tapahtuma (Estimator pyytää AttributeTypeSizesin levyllekirjoitusta) ja katsotaan, tapahtuuko levyllekirjoitus.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Levyllekirjoitus tapahtuu.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.6.3

Tarkoitus

Testata, toimiiko PerfErrorMessageWindow-olion viitteen palauttaminen.

Kuvaus

Kutsutaan metodia PerfErrorMessageWindow.getInstance.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Viite palautuu.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 3.6.4

Tarkoitus

Testata, toimiiko virheilmoitusten tulostus PerfErrorMessageWindow:iin.

Kuvaus

Kutsutaan PerfErrorMessageWindow:n metodia printErrorMessage.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Virheilmoitus tulostuu.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

4. Järjestelmä- ja validointitestaus

Järjestelmätestauksessa tarkistetaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut vaatimukset ja että  se toimii halutussa ympäristössä. Testiaineisto luodaan suoraan käyttötapauksista. Tässä osassa testataan myös käyttöliittymä.

Testi 4.1

Tarkoitus

Käyttöliittymän avauksen yhteydessä tapahtuvan oletuskokotietojen hakemisen testaus.

Kuvaus

Avataan kokotietoikkuna painamalla Maisan projektilistassa aktiviteettikaavion päällä hiiren oikeaa nappia, valitaan properties ja sieltä kokotietojen muokkaus.

Testausolosuhteet

- Maisassa on auki vähintään yksi aktiviteettikaavio ja eheä kokotiedosto löytyy levyltä.

- Maisassa on auki vähintään yksi aktiviteettikaavio ja kokotiedostoa ei löydy levyltä.

- Maisassa on auki vähintään yksi aktiviteettikaavio ja kokotiedosto löytyy levyltä, mutta on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Ikkuna aukeaa, ja sen molemmilla välilehdillä näkyy oletuskokotiedostosta haetut kokotiedot sellaisina, kuin ne on tiedostoihin tallennettu.

- Ikkuna aukeaa, kokotietoja ei näy, ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus oletuskokotiedoston puuttumisesta.

- Ikkuna aukeaa, kokotietoja ei näy, ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus oletuskokotiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.2

Tarkoitus

Käyttöliittymän avauksen yhteydessä tapahtuvan oletuskokotietojen hakemisen testaus.

Kuvaus

Avataan kokotietoikkuna valitsemalla Maisan ylävalikosta ”Edit” kohta "Edit class sizes".

Testausolosuhteet

- Eheä kokotiedosto löytyy levyltä.

- Kokotiedostoa ei löydy levyltä.

- Kokotiedosto löytyy levyltä, mutta on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Ikkuna aukeaa, ja sen molemmilla välilehdillä näkyy oletuskokotiedostosta haetut kokotiedot sellaisina, kuin ne on tiedostoihin tallennettu.

- Ikkuna aukeaa, kokotietoja ei näy, ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus oletuskokotiedoston puuttumisesta.

- Ikkuna aukeaa, kokotietoja ei näy, ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus oletuskokotiedoston korruptoitumisesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.3

Tarkoitus

Valitun kokotiedoston tietojen näyttö käyttöliittymässä.

Kuvaus

Valitaan tiedosto valikosta.

Testausolosuhteet

- Eheä kokotiedosto löytyy levyltä.

- Kokotiedostoa ei löydy levyltä.

- Kokotiedosto löytyy levyltä, mutta on korruptoitunut.

Odotettu tulos

- Haetut kokotiedot näkyvät sellaisina, kuin ne on tiedostoihin tallennettu.

- Kokotietoja ei näy ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus kokotiedoston puuttumisesta.

- Kokotietoja ei näy ja käyttäjälle annetaan virheilmoitus kokotiedoston korruptoituneisuudesta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.4

Tarkoitus

Käyttöliittymästä tapahtuvien kokotietojen muuttamisen ja tallennuksen testaus.

Kuvaus

Kokotietoja muutetaan, jonka jälkeen painetaan "Save to file" –painiketta.

Testausolosuhteet

Odotettu tulos

Koot tallettuvat tiedostoon.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.5

Tarkoitus

Kokotiedoston oletustiedostoksi asettamisen testaus.

Kuvaus

Valitaan tiedosto ja painetaan "Set as default" –painiketta. Suljetaan ikkuna. Avataan ikkuna.

Testausolosuhteet

- Ko. tiedosto on jo oletuskokotiedostona.

- Asetetaan uusi oletuskokotiedosto.

Odotettu tulos

- Samat kokotiedot näkyvät.

- Uuden oletuskokotiedoston kokotiedot näkyvät.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.6

Tarkoitus

Uuden kokotiedoston luonti.

Kuvaus

Valitaan tiedostolistasta "new file". Syötetään luokkien nimet ja kokotiedot kenttiin. Painetaan "Save to file" –painiketta.

Testausolosuhteet

- Annetut kokotiedot ovat kelvollisia.

- Annetut kokotiedot ovat virheellisiä.

Odotettu tulos

- Kokotiedot tallentuvat tiedostoon.

- Käyttäjälle tulostetaan virheilmoitus virheellisestä kokotiedosta.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.7

Tarkoitus

Arvioiden laskenta tyhjää oletuskokoinformaatiota käyttäen.

Kuvaus

Avataan Maisa. Valitaan ”Measures and Metrics”-ikkunasta jokin muistinkäytön arviointiin liittyvä kohta. Ladataan Maisaan projekti, johon kuuluu yksi aktiviteettikaavio. Valitaan aktiviteettikaavio ”Projects and diagrams”-valikosta. Valitaan ”Measure” ”Run”-valikosta. Jokaisessa testitapauksessa huolehditaan, että käytössä ei ole minkäänlaista (käyttäjän antamaa tai laskennoissa muodostunutta) kokoinformaatiota.

Testausolosuhteet

Aktiviteettikaavion jokaiseen solmuun liittyy yhteistyökaavio, johon on merkitty muistinkäytön arvioinnin tarvitsemat tiedot. Valitaan kaikki kolme arvioiden polkutyyppiä ja kaikki kolme polkutyyppiä muodostettavaksi.

Odotettu tulos

Muodostuu kolme arviota, joiden arvo on nolla. Tyypillisin suorituspolku on se, mikä merkitty aktiviteettikaavioon tyypillisimmäksi. Suurin ja pienin polku ovat jotkin aktiviteettikaavion suorituspolut. Kaikki yhteistyökaavioissa mainitut luokat tulevat näkyviin tyyppien kokoinfomaation syöttökäyttöliittymään, oletusarvoilla nolla.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.8

Tarkoitus

Arvioiden laskenta oletuskokoinformaatiota käyttäen.

Kuvaus

Avataan Maisa. Valitaan ”Measures and Metrics”-ikkunasta jokin muistinkäytön arviointiin liittyvä kohta. Ladataan Maisaan projekti, johon kuuluu yksi aktiviteettikaavio. Valitaan aktiviteettikaavio ”Projects and diagrams”-valikosta. Valitaan ”Measure” ”Run”-valikosta. Jokaisessa testitapauksessa huolehditaan, että käytössä on kokoinformaatio, jossa käyttäjän antamien luokkien kokojen ja luokkien lisäkokojen arvot ovat nolla, ja jossa tyyppien kokojen arvot ovat suurempia kuin nolla. Testisyötteenä annetusta aktiviteetti-, yhteistyö- ja luokkakaavioista lasketaan käsin testitapauksien odotetut arviot.

Testausolosuhteet

- Aktiviteettikaavion jokaiseen solmuun liittyy yhteistyökaavio, johon on merkitty muistinkäytön arvioinnin tarvitsemat tiedot. Valitaan kaikki kolme arvioiden polkutyyppiä ja kaikki kolme polkutyyppiä muodostettavaksi.

- Kuten edellä, mutta valitaan vain tyypillisin polku ja alaraja-arvio. Lisäksi yhdessä yhteistyökaaviossa on olio, jota vastaavaa tyyppiä ei tyyppien oletuskokoinformaatiossa aiemmin ollut.

- Kuten edellä, mutta valitaan vain lyhyin polku ja yläraja-arvio. Yhdessä luokkakaavion luokassa on erään attribuutin A tyyppinä jokin toinen luokkakaavion luokka, ja erään attribuutin B tyyppinä sellainen luokka, jota luokkakaaviossa ei ole.

- Kuten edellä, mutta valitaan vain pisin polku ja yhdistetty arvio.

Odotettu tulos

- Muodostuu kolme arviota, joiden arvot ovat oikeat. Tyypillisin suorituspolku on se, mikä on merkitty aktiviteettikaavioon tyypillisimmäksi. Suurin ja pienin polku ovat oikeat suurin ja pienin polku.

- Muodostuu arvio, jonka arvo on oikea. Tyypillisin suorituspolku on se, mikä on merkitty aktiviteettikaavioon tyypillisimmäksi. Yhteistyökaaviossa ollut aiemmin käyttämättömän olion luokka tulee näkyviin tyyppien kokoinfomaation syöttökäyttöliittymään, oletusarvoilla nolla.

- Muodostuu arvio, jonka arvo on oikea. Suorituspolku on oikea lyhin polku. Tarkastellun luokan olion koko muodostuu oikein (A:n kokona käytetään viitteen kokoa ja B:n kokona käytetään tyypin kokoa).

- Muodostuu arvio, jonka arvo on oikea. Suoristuspolku on oikea pisin polku.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin

Testi 4.9

Tarkoitus

Arvioiden laskenta annettua kokoinformaatiota käyttäen.

Kuvaus

Avataan Maisa. Valitaan ”Measures and Metrics”-ikkunasta jokin muistinkäytön arviointiin liittyvä kohta. Ladataan Maisaan projekti, johon kuuluu yksi aktiviteettikaavio. Valitaan aktiviteettikaavio ”Projects and diagrams”-valikosta. Valitaan ”Measure” ”Run”-valikosta. Jokaisessa testitapauksessa huolehditaan, että käytössä on kokoinformaatio, jossa luokille on annettu oletuskokoja ja lisäkokoja, ja jossa tyyppien kokojen arvot ovat suurempia kuin nolla. Testisyötteenä annetusta aktiviteetti-, yhteistyö- ja luokkakaavioista lasketaan käsin testitapauksien odotetut arviot. Kaikissa tapauksissa tarkastellaan vain pisintä polkua ja yläraja-arviota, aktiviteetti- ja yhteistyökaaviot ovat pieniä ja yksinkertaisia.

Testausolosuhteet

- Luokalle ei olla annettu oletuskokoa. Luokan tyypeille on annettu kokoarvot. Luokalle on annettu lisäkoko.

- Luokalle on annettu oletuskoko. Luokan tyypeille on annettu kokoarvot. Luokalle on annettu lisäkoko.

Odotettu tulos

- Saadussa arviossa luokan kooksi muodostui tyyppien perusteella laskettu, johon lisättiin lisäkoko.

- Saadussa arviossa luokan kooksi muodostui annettu oletuskoko.

Saatu tulos

Ilmenneet viat ja miten korjattiin