# Playoff – kokouspöytäkirja I

Aika ja paikka
4.9.2007 klo 8:15-9:45
TKTL, sali A319

Osallistujat
Päivi Pääkkö, ohjaaja ja puheenjohtaja
Aarno Sandvik
Tommi Paavilainen
Sanna Fröblom
Miikka Kohijoki
Jari Anttila (saapui kello 8:24)

Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8:21.
Sihteeriksi valittiin Tommi.

Osallistujien esittely
Jokainen kertoi lyhyesti itsestään, opiskelutilanteestaan, osaamisestaan ja
ajankäytöstään. Kaikki (Päiviä lukuunottamatta) ovat opinnoissaan
samassa vaiheessa eli lähellä cum laude- tai kandidaatintutkintoa. Osa
ryhmäläisistä käy opiskelun ohella töissä. Jarilla ja Aarnolla on aiempaa
kokemusta php:sta.

Yhteystiedot:
nimi	mail / msn	puh
Päivi	xx	00
Jari	xx	00
Sanna	xx	00
Aarno	xx	00
Tommi	xx	00
Miikka	xx	00

Kurssin esittely ja aikataulu
Päivi esitteli kurssin sisällön ja kehotti vielä tutustumaan kurssin kotisivuun,
erityisesti projektiohjeeseen ja lisenssisopimukseen. Muutamia poimintoja:

Ensimmäinen asiakaskontakti on tiistaina 11.9. Asiakkaita on kaksi, toisella heistä
saattaa olla tekninen tausta.

Dokumentoinnista: varsinaista toteutusdokumenttia ei tehdä, dokumenttina toimii
ohjelmakoodin kommentointi.

Vastuualueiden jako
vastuualue	valittu	varalla
projektipäällikkö	Jari	Tommi
vaatimusmäärittelyvastaava	Sanna	Aarno
suunnitteluvastaava	Aarno	Jari
dokumenttivastaava	Tommi	Miikka
testausvastaava	Miikka	Sanna

Ryhmän nimeksi valittiin Playoff.

Tuntikirjanpitojärjestelmään tutustuminen
Käytiin läpi tuntikirjanpidon työkalut ja -tavat Päivin johdolla.

Tehtäviä ekalle viikolle
Projektisuunnitelma ja aikataulu
Prosessimallin valinta
Lisenssisopimus
Web-sivut
Tuntikirjanpito
Kysymykset asiakkaalle
Työkaluihin (ja php:hen) tutustuminen

Pöytäkirjan vakuudeksi

Päivi Pääkkö, puheenjohtaja	Tommi Paavilainen, sihteeri