Playoff – kokouspöytäkirja 20

Aika ja paikka

04.12.2007 klo 10.15 – 11.15
TKTL, sali A319

Osallistujat

Jari Anttila, puheenjohtaja
Tommi Paavilainen
Sanna Fröblom
Miikka Kohijoki
Aarno Sandvik

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:15. Sihteeriksi valittiin Sanna.

Esityslistan tarkistus

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia. Pöytäkirjassa mainittu functions.php-idea hylättiin.

Projektin ja riskien seuranta

Tommi oli ylittänyt 200 tunnin rajan. Riski 5 poistettiin.

Projektin tilannekatsaus ja ongelmien läpikäyminen

EditPage ei toimi oikein IE:llä. Salasanan vaihtoon lisätään vanhan salasanan kysely.	Käyttäjähaussa käyttäjän tiedot tulevat listauksen yläpuolelle, ei alapuolelle kuten aiemmin.	Dokumenttimallin korvaaminen samannimisellä dokumenttipohjalla estettävä.

Loppudokumenttien tilannekatsaus

Sanna kokoaa käyttöohjeen perjantaihin mennessä, samoin ylläpitodokumentti olisi hyvä	olla valmis silloin. Aarno kirjoittaa ylläpitodokumentin asennusohjeen, Sanna tarkistaa	toteutumattomat vaatimukset, jokainen kommentoi ylläpitoa oman koodinsa osalta.

Tehtävät viikolle

Miikka katsoo IE-ongelmaa, Aarno kokoaa langpackin jotta asiakas voi aloittaa	käännöstyön. Asiakkaalle ehdotetaan asennusajankohdaksi tiistaita 11.12. klo 12.30.

Seuraava kokous

Seuraava kokous on perjantaina 7.12. klo 10:15, sali A319.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:15.