Perf+-projektin kokouspöytäkirja 03.09.2002

Aika: Tiistai 03.09.2002  klo 16.10 - 17.40

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne

Peltonen Janne

Snellman Juhani  (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

Poissa:

Aitamurto Petra

1. Projektin nimi

Projektin nimeksi valittiin Perf+.

2. Prosessimalli

Projektin prosessimallina käytetään muokattua spiraalimallia eli vaatimusanalyysi ja suunnittelu pyritään toteuttamaan kerralla koko projektille, mutta toteutus ja testaus suoritetaan useampana nopeana syklinä.

3. Aikataulu

Dokumenttien katselmoinneille kiinnitettiin seuraavat päivämäärät:

Projektisuunnitelma		10.09.

Vaatimusmäärittely		20.09.

Suunnitteludokumentti	27.09.

Toteutusdokumentti		22.11.

Testausraportti		29.11.

Loppuraportti			29.11.

Luovutus asiakkaalle		29.11.

Dokumenttien on oltava valmiina tarkastusta edeltävänä päivänä.

Testausraportti sisältää sekä testaussuunnitelman että –dokumentin.

4. Priorisointi

Korkeimmalla prioriteetilla on sekvenssikaavioiden käyttömahdollisuuden liittäminen

MAISAan.  Muiden asiakkaan toiveiden priorisointi selvinnee keskusteluissa asiakkaan

kanssa perjantaina 06.09.

5. Työt ennen perjantaita

Kaikki perehtyvät Perf-ohjelmiston suunnitteludokumenttiin ja ylläpitodokumenttiin

miettien samalla asiakkaalle esitettäviä kysymyksiä.  Päätettiin, että toteutettaviin osa-

alueisiin keskitytään seuraavasti:	sekvenssikaaviot – Timo

tietty polku – Juhani

tyypillinen polku – Janne

kynnysarvot – kaikki

6. Muut asiat

Ryhmän jäsenet on lisätty MAISAn käyttäjäryhmään.

Ryhmälle jaettiin avaimet kaappiin numero 3 huoneessa D328.