Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 15.10 2002  klo 16.00 - 17.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

Snellman Juhani  (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin pöytäkirjan olevan kunnossa.

2. Määrittelydokumentti

Kukin lähettää korjauksensa dokumenttiin viimeistään klo 20.00 keskiviikkona.

Kirsi hoitaa katselmoitavan määrittelydokumentin asiakkaalle (2 kpl) torstai-aamuna.

Määrittelydokumentin katselmointi perjantaina 18.10. klo 8.00

3. Suunnitteludokumentti

Käytiin lävitse Timon laatima suunnitteludokumentin sisällysluettelo.  Dokumentissa päätettiin kuvata jokaiseen Perfin komponenttiin tehtävät muutokset / lisäykset sekä mistä vaatimuksesta ne aiheutuvat.

4. Ennen seuraavaa kokousta

Viimeistellään määrittelydokumentti.

Kaikki perehtyvät Estimator-luokan toimintaan ja koodiin.