Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 22.10 2002  klo 16.00 - 17.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (puheenjohtaja)

Elo-Holma Kirsi

Snellman Juhani

Tapanainen Timo (sihteeri)

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirjat

Todettiin pöytäkirjojen olevan kunnossa.

2. Suunnitteludokumentti

Suunnitteludokumentin rakennetta muutetaan kappaleiden 3 ja 4 osalta. Kappaleessa 3 kuvataan kaikki Perfin keskeiset osajärjestelmät (Estimator, ActivityDiagramHandler, InteractionDiagramManager ja ClassDiagramHandler). Kappaleen 4 lähestymistavaksi tuli vaatimuskeskeinen lähestymistapa osajärjestelmäkeskeisen sijasta.

3. Aikataulu

Suunnitteludokumentin aikataulu siirtyy viikolla eteenpäin. Katselmointi pidetään 12.11. Perjantaina 8.11 ei pidetä kokousta ja perjantain 15.11 kokous siirtyy torstaille 14.11 klo 8.00.

4. Ennen seuraavaa kokousta

Viimeistellään määrittelydokumentti ennen perjantain katselmointia. Kirsi toimittaa dokumentin Juhalle keskiviikkona.