Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 19.11 2002  klo 16.00 - 17.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi

Juhani Snellman (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo (sihteeri)

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ei huomautettavaa.

2. Aikataulu

| Päivämäärä | Tapahtuma |
| --- | --- |
| 22.11.2002 | Suunnitteludokumentti päivitetty |
| 26.11.2002 | Testaussuunnitelma valmis testitapausten osalta |
| 29.11.2002 | Toteutusdokumentti valmis |
| 29.11.2002 | Käyttöohje valmis |
| 3.12.2002 | Ylläpitodokumentti valmis |
| 9.12.2002 | Loppuraportti valmis |

3. Tehtävää

- Juhani päivittää projektisuunnitelman aikataulujen osalta.

- Kirsi lähettää avoimet kysymykset Juhalle