Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Perjantai 22.11 2002  klo 14.00 - 15.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B452

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi

Juhani Snellman (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo (sihteeri)

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ei huomautettavaa.

2. Testausdokumentti

Testausdokumentti (testitapauksilla varustettuna) lähetettävä Kirsille maanantaihin 25.11 klo 21:00 mennessä.

3. Koodi

Toimiva koodi lähetettävä Timolle perjantaihin 29.11 klo 23:59 mennessä.

4. Buildin jakelu

Timo laittaa buildin jakeluun maanantaina 2.11 klo 9:00.

5. Muut dokumentit

Suunnitteludokumentin muutokset, toteutusdokumentti ja käyttöohje on lähetettävä Kirsille torstaihin 28.11 klo 21:00 mennessä.