Perf+-projektin kokouspöytäkirja

Aika: Tiistai 26.11 2002  klo 16.00 - 17.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne (ohjaaja)

Elo-Holma Kirsi  (sihteeri)

Juhani Snellman (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo

Väisänen Laura

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ei huomautettavaa.

2. Aikataulut

- pe 29.11.

- kokoonnutaan klo 13.00 – 14.30

- käsitellään käyttöohje, ylläpitodokumentti ja suunnitteludokumentin version 1.2. muutetut kohdat

- muutokset Kirsille viimeistään to 28.11. klo 21.00

- koodi Timolle mielellään perjantain aikana, joka tapauksessa niin pikaisesti kuin mahdollista

- ti 3.12.

- katselmoidaan suunnitteludokumenttiin tehtävät muutokset

- muutokset Kirsille viimeistään ma 2.12. klo 21.00

- pe 6.12.

- ei kokousta

- ti 10.12.

- käsitellään toteutusdokumentti, testausdokumentti ja loppuraportti

- pe 13.12.

- työn luovutus

3. Toteutus

Juhani ja Timo aikataulussa, Laura hieman jäljessä.

4. Testausdokumentti

Tarkasteltiin testausdokumenttiin lisättäviä testejä ja niiden esitystapaa.  Jokaiseen testin esittelyyn lisätään otsikko ”Syötteet”.