Perf+-projektin kokouspöytäkirja 10.09.2002

Aika: Tiistai 10.09.2002  klo 16.10 - 17.30

Paikka: Tietojenkäsittelytieteen laitos, huone B436

Paikalla:

Korpela Marianne

Snellman Juhani  (puheenjohtaja)

Tapanainen Timo (sihteeri)

Elo-Holma Kirsi

Aitamurto Petra

Väisänen Laura

1. Tuntiraportointi

Kokouksessa käytiin läpi mahdollisten apuvälineiden käyttöä tuntikirjausten tekemiseen. Eräs vaihtoehdoista on laitoksen tarjoama Report.pl-niminen ohjelma, jota käytetään komentoriviltä. Komentoriviltä käytettävä ohjelman käytön opetteluun ei kuitenkaan tiimillä ole aikaa joten päätettiin pysyä henkilökohtaisissa työtuntilistoissa. Työtuntilista tulevat sijaitsemaan projektin hakemistossa.

2. Vierailija

Mahdollisesti viikolla 38, tulee projektin kokoukseen vierailemaan Pirkka Puustinen. Alustavien tietojen mukaan Pirkka tekee gradua ohjelmien suorituskyvystä.

3. Pöytäkirjat

Pöytäkirjojen lähettämiseen ja formaattiin tuli ohjeistusta.

- Pöytäkirjat on toimitettava muille ryhmän jäsenille mahdollisimman nopeasti, mieluiten ennen seuraavaa kokousta. pöytäkirjat.

- Pöytäkirjoista on projektin kotisivuilla myös html-versiot.

4. Vastuualueiden täsmentäminen

Vastuualueita täsmennettiin seuraavasti:

- Ohjelmistopäällikkö ja toteutusdokumentti vastuu – Laura Väisänen

- Testaus- ja määrittelydokumentaatio vastuu – Elo-Holma Kirsi

- Tehtävän ohjelmiston kokoonpano – Timo Tapanainen

5. Tehtävää

- Juhani ja Laura selvittävät aktiviteettikaavioihin liittyviä vaatimuksia

- Timo selvittää sekvenssikaaviotuen vaatimuksia

- Juhani tekee dokumenttipohjan

- Juhani lähettää linkin Sunin Java-ohjelmointi tyyliohjeeseen

- Juhani tekee projektisuunnitelman valmiiksi torstaihin mennessä, josta Laura toimittaa paperiversion Juha Gustafssonille ennen perjantain kokousta

- Timo ja Juhani selvittävät MAISA:n ja perf:in vakaat versiot

- Juha Gustafssonilta on selvitettävä tuettava Java JRE

6. Muut asiat

Perjantaina 13.9 katselmoidaan Projektisuunnitelma.