Projektiryhmän kokous 02.07.2002

Aika		02.07.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

Kim Viljanen

Samppa Saarela

1     Ontogator-mediator-rajapinnan esittely

Samppa Saarela esitteli ontogator-mediator-rajapintaa.  Samppa Saarela (D318) toimii yhteyshenkilönä ontogator-asiassa, ja häneen tulee ottaa yhteyttä asiaan liittyvissä kysymyksissä. Ontogator-web-sivulle tulee asiaan liittyvää materiaalia.

2	Työn etenemisen suunnittelu

-	Ohjain-osion suunnittelu: Mikko & Pekko

-	RDF-osion suunnittelu: Mikko, aikataulu muuttuu: Myöhästyy hieman, ontogator rajapinta valmis viikolla 27, todennäköisesti suunnitteludokumentti kuitenkin valmis keskiviikkona 10.7.

-	Tiedostonkäsittelijän suunnittelu: Justus & Pekko

- Käyttöliittymä-osion suunnittelu: Miikka

Aikataulusta sovittiin seuraavaa: kaikki luvut ovat valmiina torstain 4.7 kokouksessa, jotta jää aikaa korjaamiselle ja läpikäynnille.

3	Kielipolitiikasta

Sovittiin seuraavaa:

-	Kommentointikieli: Suomi

-	Muuttujien nimet: Englanti

-	Luokkien nimet: Englanti

-	Metodit: Englanti

4	Muut asiat

Sovittiin suunnittelupalaverit keskiviikoksi 3.7. klo 14.15 (Miikka, Mikko, Pekko) sekä perjantaiksi 5.7 klo 16.00 (Mikko, Pekko, Justus). Vilho Raatikka on lomalla viiikon 29.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.