Projektiryhmän kokous 04.07.2002

Aika		04.07.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1	Käyttöliittymän prototyypin esittely

Miikka Junnila esitti käyttöliittymän html-prototyyppiä.

2     Aikataulun seuranta

Todettiin, että suunnitteludokumentti viivästyy. Luvut valmiita vasta aikaisintaan perjantain 05.07 kuluessa. RDF-käsittelijän luku valmis vasta tiistaina 9.7. Suunnitteludokumentin alustava versio on näinollen valmiina vasta keskiviikkona 10.7. Suunnitteludokumentti on siis valmis vasta n. 12.7.

Toteutus pyritään aloittamaan niiltä osin kuin mahdollista kuitenkin 11.7.

Sovittiin suunnittelupalaveri maanantaiksi 8.7 klo 16.15.

3	Suunnitteludokumentin ongelmat / o-m-rajapinta

Pekko Parikka esitteli suunnittelun ongelmakohtia RDF-käsittelijän osalta.

Keskusteltiin ontogator-mediator-rajapinnasta. Päätettävä toteutetaanko järjestelmä jena-rajapintaa käyttäen vai ontogator-mediatoria käyttäen.

Viivästykset / muutokset kirjattava projektisuunnitelmaan.

3	Muut asiat

Kokous päätettiin klo 15.20.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.