Projektiryhmän kokous 09.07.2002

Aika		04.07.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

1	Aikataulusta

Suunnittelu valmis tämän viikon jälkeen, deadline siirtynyt maanantaihin 15.07.2002. Suunnitteludokumentin FTR pidetään 18.7.2002

2     Työnjakoa

Ari:

·	XML-osio kuntoon; uuden kentän lisäys XML-korttiin -metodi RDF-tietoa varten, tarkemmat metodien kuvaukset; paluuarvojen, poikkeusten kelvollisten/epäkelpojen parametrien yms. suunnittelu. Valmis torstaihin 11.7. mennessä

·	Junit testausympäristöön tutustuminen, viikolla 28

·	CSV-versionhallintaojhelmiston käyttöönotto, viikolla 28

·	Miikan auttaminen Tag Librariesin ja Tomcatin kanssa kälin ohjelmoinnissa, viikolla 28

·	Kansallismuseon tietokannan tietojen saanti Oraclesta, selvitä miten onnistuu

·	XML-skeeman kehittämisen jatkaminen

·	XML-osion toteutuksen aloittaminen, kun suunnitelma on valmis

Justus:

·	Tiedostonkäsittelijä-osio valmiiksi, viikolla 28

·	Testaussuunnitelma kuntoon, viikolla 28

Mikko:

·	RDF-osion suunnitelma kuntoon, viikolla 28

·	Ohjaimen suunnitelma kuntoon, viikolla 28

Miikka:

·	Käyttöliittymäosio valmiiksi, viikolla 28

3	Yhteistyöskentelystä sopiminen

Sovittiin yhteistyöskentelyä keskiviikoksi 10.07 klo 10:stä eteenpäin ja torstain 11.07 projektikokouksen jälkeen.

4	Muut asiat

Kokous päätettiin klo 13.00.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.