Projektiryhmän kokous 4

Aika		11.06.2002 klo 12.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Mikko Apiola	(siht)

Pekko Parikka	(pj)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1 	Esitykset

Ari Inkovaara piti esitelmän aiheesta: XML, XML Schema, XML-jäsentäjät, XML:n annotointimenetelmät ja XML:n käyttö Javalla.

Vilho Raatikka huomautti, että yliopistomuseon tietokannan datan ongelmat syytä listata seuraavan viikon tiistaiksi.  Tämä sovittiin Arin hoidettavaksi. Pohdittiin uudelleen xml-kortin kirjoituspaikkaa.

Pohdittava uudelleen tiedon kulku järjestelmän läpi, mistä luetaan, mihin kirjoitetaan jne.

Mikko Apiola piti esityksen rdf:stä ja jenasta.

2 	Työtunneista

Sovittiin, että työtunnit kirjataan vähintäänkin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kukin päivittää vain oman työtuntitiedostonsa ja Miikka päivittää yleisen listan tiistaisin ja torstaisin.

Työtunteja kerryttävä viikoittain 15-25. Jos tunnit jäävät alle viidentoista,  asia otetaan esille mahd pian.

3 	Kommunikaatiosta

Teknisistä ongelmista otettava heti yhteyttä projektipäällikköön tai asiasta vastaavaan ryhmäläiseen.

4 	Projektisuunnitelmasta

Käytiin projektisuunnitelmaa läpi Vilho Raatikan kanssa. Ensi viikolla syytä pitää tunnin mittainen palaveri ontologioista Justuksen, Mikon ja Vilhon kesken. Aika sovitaan myöhemmin.

5 	Määrittelydokumentin sisällöstä

Määrittelydokumentin työnjaon tutkimista ja etenemisen seuraamista / sisällön suunnittelua. Jako seuraava:

- Pekko Johdanto ym.

- Mikko: 4. Ohjelmistolle asetetut vaatimukset, 5. Toimintokuvaus

- Ari: 8. Testaus

- Justus & Miikka: 6: Kuvaus käyttöliittymästä

- Miikka: 3. Yleiskuvaus

Todettiin, että määrittelydokumentin deadline on 19.6, joten osioiden on oltava valmiina maanantaina 17.6 klo 19.00 mennessä.

Määrittelydokumentin FTR-kokous sovittiin pidettäväksi 24.6 seminaarin jälkeen.  Seminaarissa 24.6 esitetään demot käyttöliittymästä sekä esitelmä järjestelmän yleisrakenteesta.

5 	Muut asiat

Sovittiin torstai 20.6 vapaapäiväksi, siirrettiin seurantakokous edelliselle päivälle keskiviikkoon 19.6 klo 14.15.

Suunnitteluvaihe alkaa 25.6.

Sovittiin, että torstaina kokouksen jälkeen listattaisiin järjestelmän toiminnot .

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.