Projektiryhmän kokous 11.07.2002

Aika		11.07.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1	Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin aiemmat kokouspöytäkirjat.

2     Seurantaraportin tarkastelu

Tarkasteltiin pikaisesti seurantaraporttia.

3	Testaussuunnitelmasta

Testaussuunnitelman keskeisten kohtien läpikäynti.

·	·	Yksikkötestaus:

-	Kukin testaa tekemänsä komponentin itse "white box" -menetelmällä

-	Kullekin komponentille määrätään erityinen testaaja, joka on eri henkilö kuin ko. komponentin tekijä. Tämä testaaja testaa moduulin "black box" -menetelmällä

-	Tehtäväjärjestys: Valmiita moduuleja voidaan testata itsenäisesti ja samanaikaisesti.

-	Justus toimii ensimmäisenä vastuuhenkilönä yksikkötestauksessa, Pekko toisena vastuuhenkilönä

-	Kunkin moduulin toteuttajan tulee suunnitella oman moduulinsa testaukset ennen moduulin tekoa ja kirjata ne ylös testaussuunnitelmaan ko. moduulin kohdalle.

·	Integrointitestaus:

-	Integrointitestauksessa testataan komponentit alhaalta ylös -menetelmällä "black box" -testauksena.

-	Testausjärjestys: Aloitetaan tiedostonkäsittelijän ja ohjaimen yhteistyön testaamisesta. Tästä jatketaan siten, että liitetään XML-käsittelijä ohjaimeen. Seuraavaksi lisätään RDF-käsittelijä ohjaimeen. Lopuksi liitetään käyttöliittymä ohjaimeen ja testataan koko järjestelmää. Tämän jälkeen tehdään validointitestaus.

-	Ari toimii ensimmäisenä vastuuhenkilönä yksikkötestauksessa, Pekko toisena vastuuhenkilönä

4	Suunnitteludokumentin läpikäyntiä

Tarkasteltiin suunnitteludokumenttia. Sovittiin, että ontogator-mediator-rajapinnan käyttö dokumentoidaan JavaDoc:n, ja liitetään suunnitteludokumentin liitteeksi.

Keskusteltiin dokumentin eri osioiden vaiheesta:

XML-osion suunnittelu on kuvaa vaille valmis.

Ari on kokeillut Junit-testausympäristöä, se tuntuu sopivalta projektin käyttöön.

Tiedostonkäsittelijä on viimestelyvaiheessa. Testaussuunnitelma on kunnossa. CVS-versionhallintaohjelman tutustuminen on vielä alkuvaiheessa.

RDF-käsittelijän osio valmistuu perjantaihin 12.07. mennessä. Ohjaimen suunnitelma on vielä vaiheessa.

Käyttöliittymäluku on pientä hiomista vaille valmis.

5	LATEXin käyttö toteutusdokumentin yhteydessä

Sovitaan koulutustilaisuudesta, jossa Ari antaa koulutusta LATEXin käytöstä muille ryhmäläisille tiistaiksi. 16.7.

6	Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen maanantaiksi ja tiistaiksi

Sovittiin yhteistyöskentelystä maanantaina 15.7 klo 12.00 ja tiistaiksi 16.7 palaverin jälkeen.

7	Poikkeusten käsittely

Tehdään yksi oma poikkeusluokka MDEException, jolle annetaan parametrina alkuperäinen tapahtunut poikkeus ja virheilmoitus, jonka tapahtuneen poikkeuksen aiheuttavan osion suunnittelija myös suunnittelee

8	Muut asiat

Kokous päätettiin klo 15.10.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.