Projektiryhmän kokous 13.08.2002

Aika		13.08.2002 klo 12.26

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka	(pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (1.8.2002) pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Miikka & Ari:

Käyttöliittymä ei ole vielä valmis. Muutamia toimintoja täytyy parannella / lisätä. Käyttöliittymä valmistuu arviolta muutaman päivän sisällä.

Keskusteltiin xml-datan lukemisesta tietokannasta sekä tuotettujen rdf-korttien id:stä. Eri museoista tuotettujen korttien ID:t olisi saatava yksikäsitteisiksi.  Esim. konfiguraatiotiedostoon laitettavan museon tunnuksen avulla, joka liitetään kuhunkin uuden kortin ID:n.

Ari:

Integrointitestausta ei ole vielä aloitettu.

Justus:

·	Tunnit on kirjattu verkkoon, mutta pienen html-mokan vuoksi selain ei näytä tunteja. Justus korjaa tämän tänään.

Moduulitestauksesta: XMLKäsittelijä ja tiedostonkäsittelijä on testattu. Muuten testaus on kesken.

·	Testausdokumentti on vielä kesken.

3	Työnjakoa

Kaikki: Integrointitestauksen suorittaminen. Pekko laatii työnjaon asian suhteen.

Ari: Toteutusdokumentin kirjoittaminen xml-käsittelijän osalta, testausdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän ja rdf-käsittelijän osalta, integrointitestauksen ohjaaminen ja seuranta

Miikka: Käyttöohjeen tuottaminen, pitäisi olla valmis 14.8. Mutta siirtynee vasta viikolle 34, toteutusdokumentin kirjoittaminen käyttöliittymän osalta.

Justus: Toteutusdokumentin kirjoittaminen tiedostonkäsittelijän osalta, moduulitestauksen ohjaaminen ja seuranta

Mikko: Toteutusdokumentin kirjoittaminen rdf-käsittelijän osalta. XML-ja RDF-käsittelijöiden integroiminen.

4	Muut asiat

Yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi 14.08 klo 12 ja torstaiksi 15.08 klo 10.

Vilho kertoi museotyöntekijä Suvin olevan yhteistyöhaluinen käyttöliittymän testauksen osalta.

Kokous päätettiin klo 13.05.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.