Projektiryhmän kokous 15.08.2002

Aika		15.08.2002 klo 12.26

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka	(pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Miikka & Ari:

Käyttöliittymä ei ole vielä valmis. Muutamia toimintoja täytyy parannella / lisätä. Käyttöliittymä valmistuu arviolta vasta ensi viikolla alkuviikosta.

Ari:

XML- esimerkkidataa ei ole vielä tuotettu tietokannasta.

Ari aloittaa rdf-käsittelijän testauksen heti, kun pystyy käyttöliittymän toteutukselta. Deadline rdf-käsittelijän testaamisen valmistumiselle on 20.8.

Justus:

·	Moduulitestaus on edelleen kesken.

3	Työnjakoa

Integrointitestauksen aikataulu:

Tiedostonkäsittelijän tulee olla integroitu ohjaimeen perjantaina 16.8. Tästä vastaa Justus.

Xml-käsittelijä, 19.9, Justus / Mikko.

Rdf-käsittelijä, 20.8, Mikko

Ohjain integroituna käyttöliittymään 21.8, Ari/Miikka.

Validointitestaus valmiina 26.8, Ari / Miikka.

Integrointitestauksen laadun varmistus, Ari.

Mooduulitestauksen laadunvarmistus, Justus.

4	Lopullisen ohjelma cd-romin koostaminen

Lopullisen ohjelman cd-romin koostamisen suunnittelu syytä aloittaa. Alustavasti tätä hoitavat Mikko ja Pekko.

5	Muut asiat

Toteutusdokumentin deadline siirtynyt tiistaihin 20.8.

Käyttöohjeen deadline on siirtynyt perjantaihin 23.8.

Sovittin yhteistyöskentelyä perjantaiksi klo 12.00 ja maanantaiksi klo 12.00.

Kokous päätettiin klo 14.50.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.