Projektiryhmän kokous 16.07.2002

Aika		16.07.2002 klo 12.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

1	Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Ensimmäisen kokouksen korjattu pöytäkirja sovittiin hyväksyttäväksi seuraavassa kokouksessa torstaina 18.06.

2     Suunnitteludokumentin FTR-kokous

Sovittiin, että suunnitteludokumentin nopea FTR-kokous pidetään aiempien suunnitelmien mukaisesti torstaina 18.7.2002.  Jokaisen luettava suunnitteludokumentti torstaiksi.

3	Työtehtävistä

Ari:

-	XML-osion toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Toteutus valmis ja "white-box" -testaus suoritettu sekä dokumentoitu tiistaina 23.7.

-	CVS-versionhallintaojhelmiston esittely ryhmälle torstaina 18.7. seurantapalaverin jälkeen (tällöin sen on oltava myös käytössä)

-	Junit testausympäristön käytön koulutus ryhmälle tiistaina 23.7. seurantapalaverin jälkeen.

-	Miikan auttaminen Tag Librariesin ja Tomcatin kanssa kälin ohjelmoinnissa, viikolla 29 tarvittaessa

- Käyttöliittymän toteutuksen jatkaminen maanantaista 22.7. eteenpäin Miikan jäädessä lomalle.

Justus:

·	Suunnitteludokumentin koostaminen, ulkoasun yhtenäistäminen, oikolukeminen ja korjaus keskiviikkoon klo. 16.00 mennessä

·	Tiedostonkäsittelijä-osion toteutuksen aloittaminen keskiviikkona 17.7.

-	MDEJoint ja XMLCardIdentifier -luokat valmiit lauantaina 20.7.

-	MDEFileHandler, XmlFileHandler, ConfigFileHandler ja JointFileHandler -luokat valmiit ja testattu "white box" -menetelmällä torstaina 25.7.

-	Testausdokumentin pohjan suunnittelu Pekon kanssa tiistaiksi 23.7.

Mikko:

-	RDF-osion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.

-	MDEClass ja MDEProperty -luokat valmiit torstaina 18.7.

-	RDFOntologyHandler-luokan toteutuksen aloitus tiistaina 16.7. Valmis perjantaina 19.7.

-	RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina 19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.

-	Ohjaimen toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7. ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7. lopullisesti ohjain valmiina toteutuksen loppuvaiheissa muiden osioiden toteutuksen valmistuttua.

-	Maanantaina 22.7. XML-osion testauksen aloitus. Testaus valmis perjantaina 26.7.

Miikka:

-	Käyttöliittymäosion toteutuksen aloittaminen tiistaina 16.7.

-	Miikka lomilla viikon 30. Ennen lomille siirtymistä Miikka raportoi Pekolle etenemisestään sekä on yhteydessä Ariin niin, että Ari pystyy jatkamaan Miikan työtä viikolla 30.

4	Muut asiat

Torstain 16.07 kokous siirrettiin pidettäväksi kello 12.15, tällöin siis pidetään FTR-kokous, CVS-koulutus sekä normaali kokous.

Kokous päätettiin klo 13.45.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.