Projektiryhmän kokous 18.07.2002

Aika		18.07.2002 klo 13.45

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

1	Tutustuminen CVS-versionhallintaohjelmistoon

Ari Inkovaara esitteli CVS-versionhallintaohjelmistoa.

2     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin ensimmäisen ja edellisen kokouksen pöytäkirjat.

3	Työnseurantaa

Ari:

·	XML-osion toteutus melkein valmis.

·	Ari jatkaa Miikan työtä käyttöliittymän parissa tästä eteenpäin ja jatkaa työskentelyä kälin kanssa Miikan palattua lomilta viikon 30 jälkeen.

·	Sovittiin Junit testausympäristön koulutuksesta tiistaina 23.7. seurantapalaverin jälkeen?

Justus:

·	Tiedostonkäsittelijän toteutus alkaa tänään.

-	MDEJoint ja XMLCardIdentifier -luokat valmiit lauantaina 20.7.

- MDEFileHandler, XmlFileHandler, ConfigFileHandler ja JointFileHandler -luokat valmiit ja testattu "white box" -menetelmällä torstaina 25.7.

Mikko:

·	MDEClass, MDEProperty ja MDEOntologyHandler luokat valmiit ja testattu tänään torstaina.

-	MDEClass ja MDEProperty -luokat valmiit torstaina 18.7.

-	RDFOntologyHandler-luokan valmis torstaina 18.07.

-	RDFInstanceHandler-luokan toteutuksen aloitus perjantaina19.7. Valmis keskiviikkona 24.7.

·	Ohjaimen tynkäversio valmiina jo perjantaina 19.7.

Miikka:

·	Käyttöliittymäosion toteutus on käynnissä, ja edistyy. Alustava versio on pian valmis.

4	Muut asiat

Sovittiin yhteistyöskentelyä perjantaina 19.07 klo 12 ja maanantaina 22.07 klo 12.

Kokous päätettiin klo 14.15.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.