Projektiryhmän kokous 7

Aika		19.06.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Mikko Apiola	(siht)

Pekko Parikka	(pj)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1 	Työn etenemisen kertaus

Eilisen työnjaon kertausta.

- Miikka selvittää Sampalta HiBrowsea + hoitaa html-demon kuntoon ja valmistelee siitä esityksen maanantain seminaariin

- Mikko/Justus tekevät Jenalla RDF-skeeman lukevan skriptin, joka piirtää siitä HTML-muotoisen dynaamisen listan + selvittävät RDQL:n ja JUNIT:n + Collector-rajapinnan tarvetta

- Ari tekee skriptin, joka lukee XML-skeeman ja muodostaa siitä HTML-sivun + lisää yomuseon XML-skeemaan määrittelydokkarissa määritellyt erikoisattribuutit esim. Ohje,otsikko ja julkaisukelpoisuus

- Mikko / Pekko tutustuvat suunnittelumalli ControllerViewModel:n + valmistelevat siitä esitystä.

2 	Määrittelydokumentissa esiintulleiden virheiden läpikäynti

Vilho Raatikka kommentoi dokumentin hakemistorakennetta: alilukuja liikaa, jokaiselle toiminnolle ei tarvitse olla omaa lukua. Järjestelmän rakenteeseen tehtävä vielä pieniä muutoksia. Ontogator muunninta ei tarvita, järjestelmä tuottaa ainoastaan XML-tiedoston, joka sisältää täydellisesti rikastetun RDF:n. Kaikki viittaukset Ontogatoriin syytä poistaa, vastaanottava järjestelmä on turha sitoa yhteen järjestelmään.  Järjestelmään lisättävä osa, joka osaa hakea Jena-rajapinnan kautta RDF-tietokannasta instanssitietoja. Tämän osan tarkoituksena on varmistaa instanssien yksikäsitteinen kirjaaminen.

3 	Keskustelua testiaineistodatasta

Seuraavalla viikolla saadaan kansallismuseosta esimerkkidataa. Todettiin, että sen perusteella mietitään käytetäänkö projektissa sitä, vai yliopistomuseon dataa.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.