Projektiryhmän kokous 20.08.2002

Aika		20.08.2002 klo 12.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka	(pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Käyttöliittymä valmistuu integrointikuntoon tänään.

Toteutusdokumentin koostaminen on vielä vaiheessa, Ari hoitaa. Samoin esimerkkidatan tuottaminen.

Rdf-käsittelijä testautuu käyttöliittymän integroinnin yhteydessä.

Ohjaimen ja tiedostonkäsittelijän integrointi valmistuu tänään. Tiedostonkäsittelijästä korjattava id-kentän haku (ei kutsuta joka riville, vaan vain kortin ensimmäiselle riville)

Rdf-käsittelijän ja ohjaimen integrointitestaus valmistuu tänään / huomenna.

3	Työnjakoa

Integrointitestaus:

Tiedostonkäsittelijä valmis tänään, vastaa Justus.

RDF-käsittelijä huomenna, vastaa Mikko.

Ohjain integroitu käliin perjantaina 23.8, Ari / Miikka.

Validointitestaus valmis maanantaina 26.8. Ari / Miikka / Justus.

Lopullisen cd-romin koostaminen, Mikko. Alustava suunnitelma valmis torstaina 22.8.

Käyttöohjeen deadline perjantaina 23.8.

Toteutusdokumentin ja testausdokumentin oikoluku, Justus.

4	Muut asiat

Demotilaisuus 27.8. Meedio klo 14:30. Demossa Miikka & Pekko. Miikka valmistelee demon.

Viikolle 35 jää : Toteutusdokumentin viimeistely ja oikoluku, testauksen viimeistely (validointitestaus), käyttöohjeen viimeistely, testausdokumentin kirjoittaminen ja oikoluku, loppuraportin kirjoittaminen, kaikkien dokumenttien koostaminen mappiin sekä demon pitäminen ja CD:n koostaminen.

Sovittiin projektijästenten välistä ryhmätyöskentelyä keskiviikoksi alkaen klo 12 ja torstaiksi alkaen seurantakokouksen jälkeen, validointitestausta tehdään myös viikonloppuna.

Kokous päätettiin klo 12.40.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.