Projektiryhmän kokous 22.08.2002

Aika		22.08.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka	(pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Käyttöliittymän integrointi on käynnissä. Ontologian selaus ym. onnistuu, pieniä bugeja löytyy.

Ohjelmasta löytyy jatkuvasti bugeja integroinnin yhteydessä.

Toteutusdokumentista puuttuu ohjain ja rdf-käsittelijä. Käyttöliittymä-osuus kesken.

Ari on tuottanut esimerkkidatan.

Cd:lle laitetaan asennusohjeet, ei automaattista ohjelmaa joka kopioi tiedostoja. Tietokanta-ajurin (jdbc)- asennusohje muistettava (myös käyttöohjeeseen).

3	Työnjakoa

Ohjaimen tulee olla integroituna käyttöliittymään perjantaina  23.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka.

Validointitestauksen tulee olla valmis maanantaina 26.8. Tästä vastaavat Ari ja Miikka. Justus työskentelee myös  validointitestauksen parissa viikonloppuna.

Justus tuottaa tekstiiliontologiasta instansseja proteesilla testiaineistoksi.

4	Muut asiat

Demotilaisuus 27.8. Meedion tilaisuus on klo 14.30. Koko ryhmä on lähdössä. Miikka valmistelee demon.

Viikolle 35 jää : Toteutusdokumentin viimeistely ja oikoluku, testauksen viimeistely (validointitestaus), käyttöohjeen viimeistely, testausdokumentin kirjoittaminen ja oikoluku, loppuraportin kirjoittaminen, kaikkien dokumenttien koostaminen mappiin sekä demon pitäminen ja CD:n koostaminen.

Sovittiin projektijästenten välistä ryhmätyöskentelyä perjantaiksi alkaen klo 12 (Miikka & Ari ainakin) ja viikonlopuksi(sovitaan erikseen) ja maanantaiksi klo 10.

Kokous päätettiin klo 15.02.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.