Projektiryhmän kokous 23.07.2002

Aika		23.07.2002 klo 12.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Ari:

·	XML-osion toteutus testausta vaille valmis.

·	Ari jatkaa Miikan työtä käyttöliittymän parissa tästä eteenpäin ja jatkaa työskentelyä kälin kanssa Miikan palattua lomilta viikon 30 jälkeen.

·	Ari hoitaa tiedostonkäsittelijän testauksen, joka alkaa heti tiedostonkäsittelijän valmistuttua torstaina 25.7. Testaus on valmis keskiviikkona 31.7.

Justus:

- Tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on muutamia yksityiskohtia vaille valmis. Näyttäisi, että se valmistuu torstaihin mennessä.

- XML-osion testaaminen siirtyy Mikolta Justukselle, testaamisen aloitus tällä viikolla ja valmis tiistaina 30.7.

Mikko:

·	RDFOntologyHandler-luokka on valmis.

-	RDFInstanceHandler-luokan näyttäisi valmistuvan keskiviikkoon 24.7 mennessä.

-	RDFQueryHandler-luokka. Vilholta saadaan esimerkkikoodi yhteyden muodostusta varten.

·	Ohjaimen tynkäversio on valmiina.

·

3	Muut asiat

Torstain kokous siirretty klo 12.00. Yhteystyöskentelyä keskiviikkona klo 12.

Kokous päätettiin klo 13.10.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.