Projektiryhmän kokous 25.06.2002

Aika		25.06.2002 klo 14.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Mikko Apiola	(siht)

Pekko Parikka	(pj)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

- Työn etenemisen suunnittelu

Keskiviikkona 3.7 prototyyppi ohjelmasta pitäisi valmistua. Justus tuottaa testaussuunnitelman torstaiksi 11.7. FTR-kokouksen virheiden korjaus perjantaiksi 28.06 mennessä.

Suunnitteludokumentin etenemisen suunnittelu:

- deadline 10.7

- Ari tekee xml-validaattorin ja tiedostonkäsittelijän luvut valmiiksi viikon 26 kuluessa sekä parantelee protoa xml-skeeman piirtävästä osiosta. Lopuksi, ennen lomalle lähtöään, Ari raportoi edistymisestään Pekolle, viimeistään sunnuntaina.

- Mikko& Justus kehittää edelleen protoa, joka lukee RDF-skeeman ja antaa kälille JavaBean-olioita viikon 26-kuluessa.

- Mikko & Justus kehittää Arin & Mikon protoista kokonaisen proton kälistä 3.7 mennessä.

- Justus kirjoittaa luvut Tärkeimmät vaatimukset järjestelmälle ja osajärjestelmät valmiiksi viikolle 27 tiistaiksi.

- Miikka kirjoittaa luvut Suunnittelurajoitukset ja Ohjelmiston käyttötapauksia valmiiksi viikolle 27.

- Miikka ja Justus kirjoittavat luvun käyttöliittymämoduuli 4.7. mennessä.

- Mikko kirjoittaa luvun RDF-käsittelijä viikolla 27, kun Ontogatorin rajapinnat on saatu.

- Mikko & Pekko kirjoittavat luvun ohjain (tämän luvun nimi tulee muuttumaan, kun tämän moduulin tehtävä tarkentuu)

2	Epäselvyydet / muut asiat

Työnjakoa selvitetään siinä tapauksessa, että tehtävien havaitaan jakautuneen epätasaisesti. Ei epäselviä asioita.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.