Projektiryhmän kokous 25.07.2002

Aika		25.07.2002 klo 13.17

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka    (pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Justus Karekallas

1     Pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2	Työnseurantaa

Ari:

·	XML-osion toteutus testausta vaille valmis. Konfiguraatiotiedoston lukutoiminto saatava ohjaimeen / tiedostonkäsittelijään.

·	Ari jatkaa Miikan työtä käyttöliittymän parissa tästä eteenpäin ja jatkaa työskentelyä kälin kanssa Miikan palattua lomilta viikon 30 jälkeen.

·	Ari hoitaa tiedostonkäsittelijän testauksen, joka alkaa heti tiedostonkäsittelijän valmistuttua perjantaina 26.7. Testaus on valmis keskiviikkona 31.7.

Justus:

- Tiedostonkäsittelijä-osion toteutus on muutamia yksityiskohtia vaille valmis ja valmistuu perjantaihin 26.7 mennessä.

- XML-osion testaamisen aloitus tänään torstaina 25.7. Testaus on valmis tiistaina 31.7.

- Testaussuunnitelman rungon tekeminen latexilla maanantaiksi.

Mikko:

-	RDFOntologyHandler-luokka on valmis.

-	RDFInstanceHandler-luokka on testausta vaille valmis.

- RDFQueryHandler-luokka on työn alla. RDQL:n ollaan tutustumassa. Tietokantayhteys toimii oracle-kantaan.

- Ohjaimen tynkäversio on valmiina.

3	Työtuntiseurantaa

Henkilötyötunteja on alkanut kertyä huolestuttava määrä. Keskimäärin henkilöä kohden on tähän mennessä n. 25 ylityötuntia. Verrattuna muiden tällä hetkellä toimivien Ohtu-ryhmien kertyneisiin henkilötyötunteihin on ryhmällämme työtunteja selvästi enemmän.

Todettiin, että asia otetaan uudelleen esille seuraavassa kokouksessa ohjaajan läsnäollessa.

4	Muut asiat

Sovittiin yhteistyöskentelyä maanantaiksi 29.7 klo 12.00

Kokous päätettiin klo 13.30.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.