Projektiryhmän kokous 1

Aika		29.05.2002 klo 10.15

Paikka		Tietojenkäsittelytieteen laitos, luokka B452

Läsnä

Pekko Parikka	(pj)

Mikko Apiola	(siht)

Ari Inkovaara

Miikka Junnila

Justus Karekallas

Vilho Raatikka, ohjaaja

Turjo Tuohiniemi, vastuuhenkilö klo 11.00-11.30

1	Esittelykierros

Projektin ohjaaja ja jäsenet esittäytyivät lyhyesti.

2 	Asiakkaan vaatimukset projektilta

Todettiin, että tarkemmat projektille asetetut vaatimukset

saataisiin vasta seuraavalla viikolla.

3	 Prosessimallin valinta

Ryhmä päätti yksimielisesti toteuttaa projektin vesiputousmallia käyttäen.

4 	Projektipäällikön valinta

Projektipäälliköksi valittiin Pekko Parikka.

5 	Projektiryhmän nimen valinta

Ryhmän nimeksi valittiin Meedio.

6 	Käytettävät ohjelmat / ympäristö

Dokumentit tultaisiin laatimaan Microsoft Word:lla. Koska projektin vaatimuksetkaan eivät olleet vielä tiedossa, ei tarkempia toteutusvälineitä vielä tässä vaiheessa päätetty.

2(2)

7 	Vastuiden jakaminen

Ryhmän www-sivuston ylläpidosta vastaamaan valittiin Miikka Junnila. Projektin dokumenttien tuottamisesta vastaamaan valittiin Justus Karekallas.

8 	Ryhmän välinen kommunikointi

Sovittiin sähköposti ryhmän väliseksi kommunikointitavaksi.

9	Tapaamiset ja kokouskäytäntö

Sovittiin ryhmän viikoittaiset tapaamisajat: TI 12.15-14.00 ja TO 14.15-16.00. Sovittiin kokouskäytännöt, tulisimme pitämään projektin keston ajan suunnittelu, FTR(Formal technical review) sekä seurantakokouksia.

10 	Muut asiat

Turjo Tuohiniemi allekirjoitti muoviavainhakemukset. Turjo Tuohiniemi ilmoitti tuotettavan ohjelmiston oikeuksien luovutussopimuksissa olevanjotakin lisäsevitystä kaipaavaa, joten sovittiin että sopimukset allekirjoitetaan myöhemmin.

Pekko Parikka			Mikko Apiola

puheenjohtaja			sihteeri

Tarkastettu projektiryhmän kokouksessa     .     . 2002.