## Kokouksen asioiden esityslista, viikko 27

### Tiistain 2.7. kokous:

- Aluksi Ontogator-mediator-rajapinnan esittely, n. 30 min.

- Työn etenemisen suunnittelu:

- Ohjain-osion suunnittelu: Mikko & Pekko

- RDF-osion suunnittelu: Mikko, aikataulu muuttuu: Myöhästyy hieman, ontogator rajapinta valmis viikolla 27, todennäköisesti suunnitteludokumentti kuitenkin valmis keskiviikkona 10.7.

- Tiedostonkäsittelijän suunnittelu: Justus & Pekko

- Käyttöliittymä-osion suunnittelu: Miikka

- Kaikki luvut valmiita torstain 4.7. kokouksessa, jotta jää aikaa korjaamiselle ja läpikäynnille

- Tarkennus kielipolitiikkaan:

- Kommentointikieli: Suomi

- Muuttujien nimet: Englanti?

- Luokkien nimet: Englanti?

- Metodit: Englanti?

- Suunnittelupalaveri keskiviikoksi 3.7.

- Suunnittelupalaveri perjantaiksi 5.7.