## Kokouksen asioiden esityslista, viikko 28

### Tiistain 9.7. kokous:

- Aikataulu: Suunnittelu valmis tämän viikon jälkeen, deadline siirtynyt 15.7.2002

- Suunnitteludokumentin FTR: 18.7.2002

- Työnjakoa:

- Ari:

- XML-osio kuntoon; uuden kentän lisäys XML-korttiin -metodi RDF-tietoa varten, tarkemmat metodien kuvaukset; paluuarvojen, poikkeusten kelvollisten/epäkelpojen parametrien yms. suunnittelu. Valmis torstaihin 11.7. mennessä

- Junit testausympäristöön tutustuminen, viikolla 28

- CSV-versionhallintaojhelmiston käyttöönotto, viikolla 28

- Miikan auttaminen Tag Librariesin ja Tomcatin kanssa kälin ohjelmoinnissa, viikolla 28

- Kansallismuseon tietokannan tietojen saanti Oraclesta, selvitä miten onnistuu

- XML-skeeman kehittämisen jatkaminen

- XML-osion toteutuksen aloittaminen, kun suunnitelma on valmis

- Justus:

- Tiedostonkäsittelijä-osio valmiiksi, viikolla 28

- Testaussuunnitelma kuntoon, viikolla 28

- Mikko:

- RDF-osion suunnitelma kuntoon, viikolla 28

- Ohjaimen suunnitelma kuntoon, viikolla 28

- Miikka:

- Käyttöliittymäosio valmiiksi, viikolla 28

- Suunnittelupalaverin / yhteistyöskentelyn sopiminen keskiviikoksi, torstaiksi ja perjantaiksi

- Jos jotain kysyttävää tai asioita esitettävänä niin ne käydään tässä välissä.

- Lopuksi tarkastellaan suunnitteludokumentin alustavaa 0.1 versiota