Tiimipalaveri 22.1.07 klo 16.15-17.15

Paikalla kaikki

- Tapaamiset alkaa maanantaisin tasalta ja torstaisin varttia yli

- torstaisin tapaamiset 329 aleksandriassa, maanantait kumpulassa toistaiseksi

- metrix-järjestelmän tunnukset tulee ensi kerraksi

- viikko 10 otetaan kiinni aikataulua tai jatketaan hommia normaalista

- projektisuunnitelma tämän viikon aikana valmiiksi

- vaatimusmäärittely viikolla 7 valmis

- käli-demo paperille viikkojen 5 ja 6 vaihteessa valmis

- versionhallinnassa sovittiin käytettäväksi trackia

- kokouksen sihteeri laittaa muistiinpanot nettisivulle