# Projektiryhmäpalaveri

Aika	25.01.2006 klo 9:15 – 11:00

Paikka	Alexandria, luokka 336

# Läsnä

Krister Eklund

Kim Ervasti (pj.)

Miina Kilpikivi

Timo Korkama

Hanna Leväniemi (siht.)

Santeri Pietilä

Sampo Yrjänäinen (projektin ohjaaja)

# Käsitellyt asiat

- Päätettiin, että järjestelmän nettisivuosioiden toteutuksessa käytetään XHTML 1.0:aa eikä HTML 4.0:aa. Tärkein syy on XHTML-sivujen voimakkaampi painotus tyylitiedostoihin ulkonäön muokkaamisessa.

- Kim esitteli projektisuunnitelman sekä siihen kuuluvan projektin aikataulutuksen. Testaussuunnitelman aloittaminen päätettiin siirtää alkamaan viikkoa aikaisemmin kuin alkuperäisessä aikataulutuksessa. Kim siirtää aikataulun ryhmän nähtäville kotisivulle (tms).

- Dokumenteissa päätettiin käyttää versionumerointia muutosten jäljittämiseksi. Keskusteltiin myös dokumenttien tallennusformaatista (doc/pdf) kotisivuilla, mutta ei tehty päätöksiä.

- Käyttötapauksia valmistelleet ryhmäläiset (Santeri, Miina, Timo) esittelivät käyttötapaukset. Miina lähettää asiakkaalle tarkennuskysymyksiä käydyn keskustelun pohjalta.

- Päätettiin, että Santeri, Hanna ja Kim tekevät vaatimusdokumenttia ja Miina, Timo ja Krister alkavat valmistelemaan käyttöliittymäesitystä käyttöliittymädemoa varten. Seuraavassa tapaamisessa tarkastellaan tilannetta uudestaan, silloin jo karkea raakaversio kälistä valmiina.