Playoff – kokouspöytäkirja 8

Aika ja paikka
27.9.2007 klo 12.15 – 14.15
TKTL, sali A319

Osallistujat
Jari Anttila, puheenjohtaja
Sanna Fröblom
Aarno Sandvik
Tommi Paavilainen
Miikka Kohijoki
Päivi Pääkkö, ohjaaja

Helsinki, 27. syyskuuta 2007
Ohjelmistotuotantoprojekti – yritysviestinnän oppimateriaalin hallinta­järjestelmä
HELSINGIN YLIOPISTO
  Tietojenkäsittelytieteen laitos

## 1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:31, sihteeriksi valittiin Aarno.
## 2. Esityslistan tarkastus
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
## 3. 25.9.2007 kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Tarkistettiin onko edellisellä kerralla saadut uudet vaatimukset lisätty vaatimusdokumenttiin. Suurin osa oli, mutta muutama lisättiin tässä yhteydessä.
## 4. Projektin seurantatietojen läpikäyminen
Katseltiin läpi tuntikirjanpitoa. Lisättiin muutama riski ja käytiin vanhojen todennäköisyyksiä läpi.
## 5. Vaatimusdokumentin läpikäyminen
Käytiin läpi vaatimuksia ja tehtiin tarkennuksia. Sovittiin että työ toteutetaan php:n viitosversiolla ja mysql 4.1.7-versiolla. Mysql:n suhteen pidetään varaus ottaa viitosversio siitä käyttöön jos tarvetta ilmenee.
Uusi vaatimus: Adminin pitää pystyä muuttamaan muiden käyttäjien käyttötasoa
Uusi vaatimus: Sisällöntuottajalle mahdollisuus merkata haara ei-julkiseksi

## 6. Suunnitteludokumentin läpikäynti
Käytiin alustavasti läpi mitä ko. dokumenttiin tulee ja katseltiin Jarin tekemää kaaviota adminin käyttämistä palveluista ja todettiin sen olevan hyvä. Sovittiin että tehdään muiltakin käyttäjäryhmiltä samanlaiset.
Pääkkö poistui 14.00
Sanna poistui 14.10
## 7. Seuraava kokous
Seuraava kokous tiistaina 2.10. on asiakastapaaminen.
## 8. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi kello 14.15