# Playoff – kokouspöytäkirja 17

Aika ja paikka	22.11.2007 klo 10:15

TKTL, Sali A319

Osallistujat		Jari Anttila, puheenjohtaja

Miikka Kohijoki

Tommi Paavilainen

Aarno Sandvik

Sanna Fröblom

Päivi Pääkkö, ohjaaja

- Kokouksen avaus ja sihteerin valinta

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10:22, sihteeriksi valittiin Sanna.

- Esityslistan tarkistus

Esityslistaan ei tehty muutoksia.

- Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Edellisessä pöytäkirjassa ei mitään huomauttamista.

- Projektin ja riskien seuranta

Katsoimme suunnitteluvaiheen mittaustietoja. Tuntikirjanpidossa oli häikkää, Tommilta puuttui 9 tuntia.

Muutamien riskien todennäköisyyksiä laskettiin, koska lähenemme projektin loppua. Muutetut riskit: Projektiin osallistuva opiskelija jättää projektin kesken, Ohjelmiston koko arvioidaan väärin, Toteutettavaa toimintaa ei osata tehdä.

- Projektin tilannekatsaus ja ongelmien läpikäyminen

Todettiin että vaatimusdokumentista on syytä lukea käyttötapaukset läpi, jotta varmistuisimme siitä ettei mitään jää toteuttamatta. Järjestelmätestaus tehdään viikolla 49 (3.-9.12.).

Keskustelimme myös käyttäjien oikeuksista, ja tulimme siihen tulokseen että adminilla on muokkausoikeus kaikkiin haaroihin. Sisällöntuottajat saavat selata kaikkia haaroja, mutta muokata vain omaansa. Loppukäyttäjät pääseväät liikkumaan vain omassa haarassaan.

- Tehtävät viikolle

Kukin jatkaa omien osuuksiensa parissa. Miikalle siirtyi aiemmin Sannan vastuulla olleet copyPage ja deletePage. Sannan tehtäväksi tuli aloittaa kolmen viimeisen dokumentin teko:

- Käyttöohje (ulkoinen)

- Ylläpitodokumentti (ulkoinen)

- Yhteenvetodokumentti (sisäinen)

- Seuraava kokous

Tiistaina 27.11. kello 9:00. Jari ei pääse paikalle, Tommi toimii puheenjohtajana.

- Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:25.