Potta-team



PÖYTÄKIRJA





5.10.2005

Aika ja paikka





5.10.2005 klo 8:24 - 10:05




Sali A219




Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)




Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Osallistujat




Tanja Salmelainen, puheenjohtaja




Marju Kettunen




Seija Hurttia




Kati Blomqvist





Lea Lindén




Riikka Kaven, ohjaaja
Poissa




Ei poissaolijoita.
1. Avaus




Tanja avasi kokouksen klo 8:24.
2. Edellisen kokouksen tehtävät




Käytiin läpi edellisen kokouksen (28.9.05) pöytäkirja. Työt olivat edenneet suunnitellulla tavalla. CSV päätettiin hylätä, sillä kukaan ei ollut siihen perehtynyt.
3. Vaatimusten läpikäyntiä




Käytiin läpi kohta kohdalta vaatimusdokumentin prioriteettitaulukko. Keskusteltiin prioriteeteista ja osalle vaatimuksia määrättiin uudet prioriteetit. Myös muuta korjattavaa löytyi ja vaatimusdokumentti päätettiin lähettää vielä kertaalleen asiakkaalle ennen torstaista (6.10.05) tapaamista.
4. Käyttöliittymän tarkastelua





Katsottiin aikaansaadut käyttöliittymä demot. Keskusteltiin eri toiminnoista ja toteutuksesta. Puuttuvien osioiden tulisi olla valmiina ennen torstaiksi sovittua asiakastapaamista. 

5. Suunnitteludokumentin aloitus





Keskusteltiin mitä suunnitteludokumenttiin tulisi sisältyä. Päätettiin aloittaa suunnitteludokumentin työstäminen komponenteista. Alustava suunnitteludokumentin runko päätettiin myös tehdä.

6. Sovitut tehtävät




Marju: 





-kokoaa vaatimusdokumenttiin tehdyt muutokset ja lähettää sen asiakkaalle




-tekee käyttöliittymää




Tanja:





-tekee käyttöliittymää





Seija:





-tekee suunnitteludokumentille pohjan





-tekee varaustenhallintakomponentteja





Kati: 





-muuttaa prioriteetit





- tekee käyttäjien ja ryhmien ylläpitokomponentit





Lea:





- tekee kirjautumiskomponentit ja tilojen ylläpitokomponentit





Kaikki:





-ilmoittaa Marjulle mitä lähteitä on käyttänyt vaatimusdokumentissa.

6. Kokouksen päättäminen




Tanja päätti kokouksen klo 10:05.

