Potta-team



PÖYTÄKIRJA





07.12.2005

Aika ja paikka





07.12.2005 klo 8:25 – 10:05




Sali A219




Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)




Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Osallistujat




Tanja Salmelainen, puheenjohtaja




Marju Kettunen




Seija Hurttia




Kati Blomqvist





Lea Lindén, sihteeri




Riikka Kaven, ohjaaja
Poissa




Ei poissaolijoita.
1. Avaus




Tanja avasi kokouksen klo 8:25.
2. Edellisen kokouksen tehtävät




Käytiin läpi edellisen kokouksen (30.11.05) pöytäkirja. Tehtävät olivat edenneet suunnitellusti, vaikkakin kaikilla oli vielä joku homma kesken. 
3. Testaustuloksia




Käytiin läpi järjestelmätestauksen tuloksia.
4. Ongelmien läpikäyminen




Käytiin läpi järjestelmän jäljellä olevia ongelmia ja sovittiin, kuka korjaa mitäkin.
5. Sovitut tehtävät





Kaikki:





- jatkavat omien Servelttien koodaamista ja aiemmin sovittuja tehtäviä





Marju:





- kokeilee päästä frameista eroon, jos javascriptit eivät ala toimia





- muuttaa Osteri-tekstin suuremmaksi




- korjaa OmatVaraukset-servletin ulkoasua





- muuttaa sisäisten viestien kellonajan aikaleimaksi





- muutta Viesti-taulun linkittämään Kieli-tauluun eikä Fraasi-tauluun





- korjaa css-tiedostoon kielilinkkien tekstikoot





Kati:

· ajan salliessa muuttaa kälissä minuutit 29 -> 30 ja 59 -> 00

· tekee VarHal-servletin loppuun

Tanja:

· ajan salliessa muuttaa kälissä minuutit 29 -> 30 ja 59 -> 00

· lähettää Marjulle mallin javascriptistä

· ajan salliessa tekee kaikkien varausten aktivoinnin kerralla

Lea:

· korjaa aikaleiman muuttamisen

· korjaa päivämäärän tarkistuksen

Seija:

- tekee testissä ilmenneet korjaukset

6. Kokouksen päättäminen




Tanja päätti kokouksen klo 10:05.

