Potta-team



PÖYTÄKIRJA





12.10.2005

Aika ja paikka





12.10.2005 klo 8:32 - 10:15




Sali A219




Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)




Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Osallistujat




Tanja Salmelainen, puheenjohtaja, poistui 10.10




Marju Kettunen




Seija Hurttia




Kati Blomqvist





Lea Lindén, saapui 8.34




Riikka Kaven, ohjaaja
Poissa




Ei poissaolijoita.
1. Avaus




Tanja avasi kokouksen klo 8:32.
2. Edellisen kokouksen tehtävät




Käytiin läpi edellisen kokouksen (5.9.05) pöytäkirja. Työt olivat edenneet suunnitellulla tavalla. Kustannusarviokin on tehty, mutta varmuutta sen oikeellisuudesta ei ole. Mittaustiedot on syötetty tietokantaan.
3. Vaatimusdokumentin jäädytys




Todettiin, että käyttöliittymästä html-demosta puuttuu joitakin osioita, mutta käyttöliittymän demoversiota ei enää parannella vaatimusdokumentin tarpeisiin. Vaatimusdokumentti jäädytettiin.
4. Suunnitteludokumentin läpikäyntiä




Tarkasteltiin luokka/servlet-kaaviota. Päätettiin lisätä kaavio suunnitteludokumenttiin. Synkronoitiin käsityksiämme järjestelmän rakenteesta.




Hahmoteltiin suunnitteludokumentin rakennetta ja muokattiin lukujen nimiä.
5. Sovitut tehtävät




Marju & Tanja:

· suunnittelevat käyttöliittymää eteenpäin




Seija:

· kehittää tietokantaa

· tekee korjaukset suunnitteludokumenttiin





Kati & Lea




- servlettien kälirajapintojen ja sisäisten palveluiden suunnittelua 

6. Kokouksen päättäminen




Kokous päätettiin 10.15.

