Potta-team



PÖYTÄKIRJA





28.9.2005



Aika ja paikka





28.9.2005 klo 8.26 – 10.02





Sali A219





Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)





Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat





Tanja Salmelainen, puheenjohtaja





Marju Kettunen, saapui 8.31





Seija Hurttia





Kati Blomqvist





Lea Lindén





Riikka Kaven, ohjaaja

Poissa





Ei poissaolijoita.

1. Avaus





Tanja avasi kokouksen klo 8.26.

2. Edellisen kokouksen tehtävät





Käytiin läpi edellisen kokouksen (21.9.05) pöytäkirja. Työt ovat edenneet suunnitellulla tavalla, paitsi CVS:stä ei ole vieläkään keskusteltu. 

3. Keskustelua käyttötapauksista





Käyttötapausten ulkoasu ja tarkkuus eri vaiheiden selostuksessa hyväksyttiin. Käyttötapaukset olivat herättäneet kysymyksiä, joita ei vaatimusten laadinnassa ollut vielä tullut eteen.

4. Vaatimusten läpikäyntiä





Löytyi edelleen jonkinverran korjattavia kohtia. Päätettiin lähettää asiakkaalle vaatimusdokumentista vain vaatimukset ja sanasto. Muu osuus vaatimusdokumentista on turhan keskeneräistä lähetettäväksi, eikä ole edes välttämätöntä tässä vaiheessa asiakkaan nähdä muita osia kuin vaatimukset.

5. Toteutettavat kaaviot





Sovittiin toteutettavaksi






sidosryhmäkaavio (tehty)






käyttöliittymäkaavio






tietovuokaavio






elinkaarikaavio






arkkitehtuurikaavio






tietokantakaavio 





Kaavioita mietitään lisää torstaina.

5. Miettimistä vaativia asioita





Todettiin virhetilanteiden käsittelyn jääneen liian vähälle huomiolle. Tanja lupasi kirjoittaa listan hänen vastuullaan oleviin vaatimuksiin liittyvistä mahdollisista virhetilanteista. 

6. Sovitut tehtävät





Marju:

· tekee käyttöliittymäkaavion

· kokoaa vaatimusdokumentin korjausten jälkeen

· lähettää asiakkaalle sanaston ja vaatimusosiot vaatimusdokumentista

· kirjoittaa johdannon ja sanaston puhtaaksi

· luonnostelee käyttöliittymää

Kati:

· kirjoittaa käyttötapauksia

· kirjoittaa kokouspöytäkirjan puhtaaksi ja liittää sen kotisivulle

Lea:

· korjaa ei-toiminnalliset käyttäjä- ja järjestelmävaatimukset ja lähettää Marjulle

· kirjoittaa käyttötapauksia

Seija:

· korjaa oman osansa toiminnallisista käyttäjä- ja järjestelmävaatimuksista ja lähettää Marjulle

· kirjoittaa käyttötapauksia

Tanja:

· korjaa oman osansa toiminnallisista käyttäjä- ja järjestelmävaatimuksista ja lähettää Marjulle

· miettii tietokantatauluja

· kirjoittaa listan oman osionsa vaatimusten mahdollisista virhetilanteista

7. Kokouksen päättäminen





Tanja päätti kokouksen klo 10.02

