# Tide Ryhmäpalaverimuistio

## Pvm: ke 15.9.1999

## Aika: 09.00 – 12.00

Paikka: Yliopisto, C455, C454

Paikalla: Jussi Laukkanen(rp), Teemu Kurppa, Panu Hiltunen, Päivi Kero

Sihteeri: Jussi Laukkanen

Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

- Ryhmän nimi:
Äärimmäisen kovan pohdinnan jälkeen päädyimme nimeen Tide (suomen. Vuorovesi).

- Projektin materiaalin säilytys:
Sovimme että keräämme tärkeät dokumentit ryhmämme kotisivuille. Kotisivujen perustaminen tehdään välittömästi kun ryhmähakemisto on luotu. Paperiversioita kerätään lokerikossa 10, D328 olevaan kansioon.

- Dokumenttipohjat:
Panu tarjoutui tekemään alustavat dokumenttipohjat.

- Projektisuunnitelman GANTT kaavio:
Rakensimme projektin GANTT kaavion annettujen aikataulujen perusteella. Jussi tarjoutui kirjoittamaan kaavion puhtaaksi.

- Työkalut:
Sovimme että käytämme seuraavia sovelluksia:
Dokumentointi: Word97
Kaaviot: Rational Rose
Koodaus: Java 1.2.2, ympäristö omien mieltymysten mukainen(Windows, Linux, Emacs, Jbuilder…)

- Tiedonlähteillä:
Sovimme että keräämme hyväksi havaittuja lähteitä ryhmän sivuille (linkkisivu). Verkossa olevan informaation lisäksi ryhmän jäseniltä löytyy mm. Design Patterns kirja ja useita Java kirjoja.

- Tulevien kokousten kokouskäytäntö ja ajankohta:
Kokoonnumme tarpeen mukaan myös ohjattujen kokousten ulkopuolella. Kaikissa tapaamisissa valitaan sihteeri jonka vastuulla on muistion kirjoittaminen ja sen toimittaminen ryhmän jäsenille ja ryhmän sivuille.

- Ryhmän henki:
Totesimme että meillä on erittäin kyvykäs ja hyvällä hengellä varustettu ryhmä joka varmasti pystyy suoriutumaan tehtävästään erinomaisesti.