### Käyttöliittymät II (syksy 2004) / Sari A. Laakso
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos

# Kt 5: Prosessimallit
Samuli Kaipiainen

- Miten spiraalimallissa ratkaistaan ohjelmiston suorituskykyyn (performance) tai vääränlaisen käyttöliittymän tuottamiseen (wrong user interface) liittyvä korkea riski?
Luodaan evoluution mukainen yksityiskohtaisempi prototyyppi riskien selvityksen jatkumiseksi.

- Ratkaiseeko GUIDe-malli a-kohdan ongelman käyttöliittymäriskien osalta samalla vai eri tavalla kuin spiraalimalli? Mitä yhteistä/eroa?
Suunnitellaan koko käyttöliittymä ennen toteutuksen suunnittelua; käyttöliittymää suunnitellaan kyllä prototyypeillä, kuten spiraalimallissakin.

- Ratkaiseeko GUIDe-malli käyttöliittymäriskien lisäksi myös suorituskykyriskit? Miksi/miksei?
Suorituskykyriskit pienenevät käliriskien mukana; hyvä käyttöliittymä parantaa myös suorituskykyä, ja suorituskykyriskit tulevat selville kälisuunnittelun sivutuotteena.

- Miten vesiputousmallin mukaan etenevässä projektissa käy silloin, kun suunnitteluvaiheessa osutaan huonosti tunnettuihin kohtiin? Miksi tämä on ongelma?
Laaditaan kattavat ja yksityiskohtaiset dokumentit näistä huonosti tunnetuista kohdista. Tämän jälkeen toteutusvaiheessa tuotetaan paljon pilaantunutta koodia, kun huomataan jälkeenpäin, että on suunniteltu päin hevon hanuria.

- Miksei hyvin tunnettuja kohtia kannata eritellä ja kuvata yksityiskohtaisesti, ennen kuin epäselvät korkean riskin kysymykset (esim. epäselvä käyttöliittymä) on ratkaistu?
Epäselvät kysymykset voivat vaikuttaa myös hyvin tunnettuihin kohtiin, ja koska huonosti tunnetut kohdat voivat kaataa projektin ojaan, täytyy niihin joka tapauksessa puuttua seuraavaksi; tehdään asiat oikeassa järjestyksessä. Triviaaleja kohtia on yleensäkin turha kuvata yksityiskohtaisesti.

- Mitä tarkoitetaan spiraalimallin minispiraalilla (mini spiral)? Anna esimerkki tilanteesta, jossa sitä kannattaa käyttää.
Minispiraalilla ratkaistaan (ajoissa) kriittisen polun ongelmia, jotka voivat vaikuttaa oleellisesti koko loppuprojektiin. Esimerkiksi ympäristön valinta tai tekstipohjaisen ja graafisen käyttöliittymän välillä valitseminen sopii minispiraalin ratkaistavaksi.